采购方式：竞争性谈判

中远海运货运屋顶花园改造项目

竞争性谈判文件

【采购编号：TJPM0701-2024-0918】

采 购 人：中远海运国际货运有限公司（公章）

代理单位：上海同济工程项目管理咨询有限公司（公章）

项目负责人：徐集贇（签章）

日   期：2024年10月

目   录

第一部分 竞争性谈判邀请	2

第二部分 供应商须知	4

第三部分 采购需求和服务要求	20

第四部分 合同一般条款	35

第五部分 响应文件格式	57

第六部分 评审办法	75

## 第一部分 竞争性谈判邀请

上海同济工程项目管理咨询有限公司受中远海运国际货运有限公司的委托，为其所建设的中远海运货运屋顶花园改造项目施工采购采用竞争性谈判方式进行，现邀请合格的供应商单位参加。

一、项目概况

1．项目名称：中远海运货运屋顶花园改造项目

2．采购编号：TJPM0701-2024-0918

3．项目主要内容及要求：

（1）项目概况：为进一步提升公司办公环境、树立企业良好形象，为员工提供一个集休闲放松与商务接待为一体的优美办公场所，拟对中远海运货运海尚世界智慧天地G栋屋顶花园进行改造。

（2）建设主要内容：屋面清理，屋面找平，屋面硬装铺设，蓄排水管安装，花坛，围栏，烧烤操作台，吧台，座椅，绿化种植，步道，景观灯光，电缆线路铺设，种植区灌溉系统安装及调试等。本次改造面积约525平方米，约占屋顶总面积75%。具体改造内容详见工程量清单。

4．计划工期：70 日历天，计划开工日期：2024年 11 月 11 日，具体时间以建设单位开工报告为准。噪音施工时间需与物业确认后方可进行。

5．质量要求：一次验收合格。

6．最高限价：488,450.47元，超过最高限价的报价不予以接受。

7．采购项目适用原因：按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

二、合格的供应商

1．未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和上海政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2．从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有效的营业执照；施工现场项目管理与工程规模相符合。

3．本次招标不接受联合投标。

三、获取谈判文件

1．合格的供应商可于2024年10 月22日上午9:30到16:00，前往上海市杨浦区国康路100号12楼购买谈判文件，标书费（1000元/本），售后不退。

2．获取谈判文件所需提供资料：（1）营业执照副本复印件加盖公章；（2）法定代表人证明原件、法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件与复印件（加盖公章）。上述原件备查。

注：谈判响应供应商须保证报名及获得谈判文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因谈判响应供应商递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由谈判响应供应商承担。

四、谈判响应截止时间和响应文件开启时间：

1.谈判响应截止时间：2024年10 月28日下午14:00时，迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

2.谈判时间：2024年10月28日下午14:20时。

五、谈判响应文件递交地点和谈判地点：

1.谈判响应文件递交地点： 会议室纸质文件递交。

2.谈判地点：上海市杨浦区世界路185、187号海尚世界智慧天地G栋3楼大会议室。届时请供应商代表持授权法定代表人委托书参加谈判。

3.谈判所需携带其他材料：

（1）按谈判文件要求密封的纸质响应文件（一正二副）、电子响应文件；

（2）法定代表人证明原件；

（3）法定代表人授权委托书原件；

（4）委托代理人身份证明原件及复印件。

六、发布公告的媒介：无

七、其他事项：

1．现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘活动，谈判意向单位如有需要可自行前往踏勘。

2．答疑时间：谈判意向单位对谈判文件有疑问的可在2024年10月23日上午10:00前疑问盖章扫描件以邮件形式向代理单位提出，代理单位将统一发布谈判文件澄清纪要。本项目不安排答疑会。

八、联系方式

采购单位：中远海运国际货运有限公司  		     代理单位：上海同济工程项目管理咨询有限公司

地  址：世界路185、187号  	                 地  址：国康路100号12楼

联系人：任洁                  		         联系人：徐集贇

电  话：021-35124888-1165    			         电  话：13361825159

邮  箱：124852821@qq.com

## 第二部分 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中远海运货运屋顶花园改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 上海市杨浦区世界路185、187号海尚世界智慧天地G栋3楼会议室 |
| 3 | 建设规模 | 最高限价488450.47元，超过最高限价的响应不予以接受。 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 建设资金来源 | 自筹资金100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 屋面清理，屋面找平，屋面硬装铺设，蓄排水管安装，花坛，围栏，烧烤操作台，吧台，座椅，绿化种植，步道，景观灯光，电缆线路铺设，种植区灌溉系统安装及调试等。本次改造面积约525平方米，约占屋顶总面积75%。具体改造内容详见工程量清单。 |
| 8 | 计划施工工期 | 计划施工工期 70 日历天，计划开工日期：2024年11 月11 日，具体时间以建设单位开工报告为准。噪音施工时间需与物业确认后方可进行。 除上述总工期外，发包人的节点工期要求： 无 |
| 9 | 质量要求 | 一次验收100%合格 |
| 10 | 响应供应商资质条件 | 从事城市园林绿化项目的施工企业，应持有效的营业执照；施工现场项目管理与工程规模相符合。 |
| 11 | 响应供应商项目负责人资格 | 项目负责人需提供近3个月本单位缴纳社保证明。 |
| 12 | 谈判文件获取时间与方式 | 获取时间：2024年10 月22日北京时间上午9:30-11:00，下午13:30-16:00 携带以下资料，到上海市国康路100号12楼购买谈判文件 (1) 营业执照原件，复印件加盖公章； (2) 法定代表人证明原件、法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件与复印件（加盖公章）办理完成登记手续的，购买谈判文件（人民币1000元）。 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 采购预备会 | 不召开 |
| 15 | 响应供应商提出问题的截止时间 | 2024年10月23日上午10时00分 |
| 16 | 补充谈判文件发放时间 | 2024年10 月23日下午16时00分 |
| 17 | 合同形式 | 单价合同 |
| 18 | 报 价 | 本项目为一轮谈判，二轮报价的形式，谈判小组所有成员集中与供应商分别进行单独谈判，供应商的最后报价是其响应文件的有效组成部分，最后报价进入符合性检查及计算报价得分。成交单位须在合同签订前将最后报价的商务文件（一正一副）（盖章、签字）重新提交代理单位。 |
| 19 | 谈判有效期 | 递交谈判文件截止期后90天内 |
| 20 | 谈判保证金 | 不设置谈判保证金 |
| 21 | 工程量清单中给定的专业工程暂估价，材料暂估价、暂列金额 | 无 |
| 22 | 盖章和签字要求 | 第五部分“响应文件格式”中： （1）报价承诺书 （2）响应函 （3）上海市建设工程施工响应采购情况汇总表 须加盖响应供应商单位公章和法定代表人章（或签字）。 |
| 23 | 响应文件份数 | （1）响应文件的商务标、技术标装订成1册 （2）响应文件份数：正本1份，副本2份 （3）电子文件：响应文件盖章扫描件及报价文件 |
| 24 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成一册，分别包括： （1）商务标响应文件 （2）技术标响应文件 （3）电子文件：载入U盘。 响应文件装订均应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订。 |
| 25 | 响应文件包装及密封要求 | （1）响应文件电子版：单独包装 （2）密封要求： 所有包装均为密封包装，封口处需加盖响应供应商单位公章和法定代表人或其委托代理人章（或签字）。 |
| 26 | 响应文件封套标记 | 采购人：中远海运国际货运有限公司 中远海运货运屋顶花园改造项目竞争性谈判 响应文件 在2024年10月28日14时00 分（即开标时间）前不得开启 响应供应商: 响应文件电子版封套上还应清楚地标明“电子版”字样。 商务标与技术标的正本与副本分开包装的，还应清楚地标明 “商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。 |
| 27 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：2024年10 月28日14时00分 响应文件递交地点：上海市杨浦区世界路185、187号海尚世界智慧天地G栋3楼会议室 |
| 28 | 谈判时间 | 2024年10月 28日 14时20分 谈判地点：上海市杨浦区世界路185、187号海尚世界智慧天地G栋3楼会议室 |
| 29 | 供应商代表出席谈判需提交的材料 | 1．法定代表人出席需携带： （1）法定代表人证明原件； （2）法定代表人身份证明原件及复印件。 2．委托代理人出席需携带： （1）响应供应商的法定代表人证明原件； （2）法定代表人授权委托书原件； （3）委托代理人身份证明原件及复印件。 |
| 30 | 拒收响应文件 | 响应供应商有下列情形之一的，采购人应当拒收响应文件： 1）被授权委托人未按时出席开标会的； 2）不签署《不参与围标串标承诺书》的； |
| 31 | 谈判小组组成 | 依法组建，成员为 3 人及以上的单数组成。 |
| 32 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | ■否，推荐的成交候选人数量： 2 ，由采购单位确定中标人。 □是 |
| 33 | 评审办法 | 综合评价（评分）法 |
| 34 | 接收质疑函的联系人及联系方式 | 上海市杨浦区国康路100号12楼，上海同济工程项目管理咨询有限公司，联系人：张俊，联系电话：65985676， 电子邮箱：contact@tjpm.com.cn |
| 35 | 其他事项 | - 响应供应商须仔细查看采购相关信息否则责任自负；一旦成交，成交单位采购设备前需获得采购方确认后方可进行采购及安装，否则采购方有权要求其返工，且发生的损失及工期延误由施工单位承担。 - 物业押金及进出场手续由成交单位自行解决。垃圾外运需满足物业要求，垃圾外运费用由成交单位考虑在报价措施费用中。 3、施工区域内的临时用电等由成交单位根据自己的施工方案合理布置。垂直运输电梯需按物业要求进行保护，竣工验收后复原。 4、成交人在施工中必须严格遵守物业有关环境、防尘、防噪音等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款事件，由成交人自行负责。另外，成交人在施工中必须严格遵守有关规定，不得干扰大厦正常运营，若发生因违反此类规定而产生的纠纷，责任由成交人承担。 5、 竣工档案费计入报价（提供二套竣工图及竣工资料、1套电子版）。 6、招标代理费用由中标单位承担。 |

二、总则

1．适用范围

1．l 本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判文件中所述项目的服务及工程的采购。

2. 定义

2.1 “采购人/采购单位”指本项目的需求方中远海运国际货运有限公司；

2.2“代理单位”系指负责组织本次竞争性谈判的上海同济工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理单位）；

2.2 “谈判供应商”系指通过报名领取竞争性谈判文件，并按照竞争性谈判文件向代理单位提交响应文件的供应商；

2.3 “竞争性谈判文件”系指向供应商发出的采购文件；

2.4 “响应文件”系指谈判供应商向采购机构提交的响应文件；

2.5 “货物”系指供应商按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料；

2.6 “服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3．合格的谈判供应商

3.1 符合竞争性谈判文件第一部分关于谈判供应商资格要求的规定。

3.2 响应供应商不得存在下列情形之一：

- 为本采购项目前期准备或者监理工作直接或间接提供设计、咨询服务的法人、其他组织及其附属机构；

- 与采购人或采购代理单位存在隶属关系；

- 为本项目的监理人；

- 为本项目提供招标代理服务；

- 与本项目的监理人或采购代理单位同为一个法定代表人；

- 与本项目的监理人或采购代理单位相互控股或参股；

- 与本项目的监理人或采购代理单位相互任职或工作；

- 被责令停业；

- 财产被接管或冻结；

- 被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购的。

4．竞争性谈判费用

无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5．法律适用

本次竞争性谈判活动及由本次竞争性谈判产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．谈判文件的约束力

6.1 谈判供应商一旦向代理单位提交了其响应文件，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定，且对本谈判文件内容无异议。

6.2 本次竞争性谈判文件的最终解释权归为采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

7.信息发布（本项目不适用）

7.1本采购项目需要公开的有关信息，包括竞争性谈判邀请、成交结果公示等，采购人均将通过“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）公开发布。谈判供应商在参与本采购项目招报价活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，谈判供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是谈判供应商的风险，采购人对此不承担任何责任。

8.询问与质疑

8.1谈判供应商对竞争性谈判文件有疑问的，可以在答疑截止期前以书面形式向采购人提出。对谈判供应商的询问，采购人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2质疑书应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

8.3采购人将在收到谈判供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的谈判供应商和其他有关谈判供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

9.★公平竞争和诚实信用

9.1谈判供应商在本采购项目的谈判中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的物质来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括谈判供应商之间串通竞争性谈判报价等。

9.2如果有证据表明谈判供应商在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为，采购人将拒绝其报价，并将报告监管部门查处记录在案。

10.其他

10.1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述中远海运货运屋顶花园改造项目的采购。本项目采购采用竞争性谈判方式，通过专家评审择优选定最合适的供应商。

10.2购买了竞争性谈判文件，而不参加报价的供应商，请在谈判报价截止三日前以书面形式通知代理单位。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知不参加谈判的供应商将被取消重新参加该项目报价的资格。

10.3本《供应商须知》的条款如与《竞争性谈判邀请》、《采购需求和服务要求》和《评审办法》就同一内容的表述不一致的，以《竞争性谈判邀请》、《采购需求和服务要求》和《评审办法》中具体规定的内容为准。

二、竞争性谈判文件

11.竞争性谈判文件构成

11.1竞争性谈判文件是阐明采购的项目范围、响应文件的编写、递交、谈判程序、谈判原则、成交条件和相关的协议条款的文件，竞争性谈判文件由以下部分组成：

第一部分 竞争性谈判邀请

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求和服务要求

第四部分 合同一般条款

第五部分 响应文件格式

第六部分 评审办法

11.2谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，并按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应，则报价有可能被认定为无效响应文件处理，其风险由谈判供应商自行承担。

11.3本竞争性谈判文件以及报价后的谈判供应商编制响应文件是日后签订本项目后验收通过工作等委托协议的重要依据，也是本项目工作委托合同的附件，与合同具有同等法律效力，各谈判供应商必须予以充分重视。

11.4各谈判供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响谈判报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交单位负责。本项目具体内容、要求见本竞争性谈判文件《采购需求和服务要求》。

11.5各谈判供应商应按照竞争性谈判文件规定的日程安排，准时参加有关活动。

12.竞争性谈判文件的澄清和修改

12.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在答疑截止期前，按《竞争性谈判邀请》中的地址以书面形式（必须加盖谈判供应商单位公章）递交并通知采购人。

12.2采购人需要对竞争性谈判文件进行澄清、答复的；或者在竞争性谈判截止前的任何时候，采购人需要对竞争性谈判文件进行补充或修改的，采购人将以澄清或修改文件形式发布。如果澄清或修改文件发布时间距竞争性谈判截止时间不足3天的，则相应延长竞争性谈判截止时间。延长后的具体竞争性谈判截止时间以最后发出的澄清或修改文件中的规定为准。

12.3澄清或修改文件的内容为竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

12.4竞争性谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应由代理单位以澄清或修改文件形式发布，否则，由此导致的风险由谈判供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

12.5采购人如召开答疑会的，所有谈判供应商应根据竞争性谈判文件或者采购人通知的要求参加答疑会。谈判供应商如不参加，其风险由谈判供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

13.踏勘现场

13.1采购人若组织踏勘现场的，所有谈判供应商应按《供应商须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。谈判供应商如不参加，其风险由谈判供应商自行承担，采购人不承担任何责任。采购人不组织踏勘现场的，谈判供应商可以自行决定是否踏勘现场，但须事先预约，便于安排。

13.2谈判供应商踏勘现场发生的费用由其自理。

13.3采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，供谈判供应商在编制响应文件时参考，采购人不对谈判供应商据此作出的判断和决策负责。

三、响应文件的编制

14.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

15．响应文件的语言及度量衡

15.1 响应文件以及谈判供应商与采购单位的所有书面往来都应用简体中文书写。

15.2 谈判供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，谈判小组有权拒绝其响应文件。

15.3 除在谈判文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

15.4 本谈判文件所表达的时间均为北京时间。

16．响应文件的组成

16.1商务部分（包括但不限于下列内容）：

（1）响应函

（2）供应商声明

（3）报价承诺书

（4）上海市建设工程施工响应采购情况汇总表

（5）报价明细表

（6）响应供应商基本情况表

（7）响应供应商法定代表人授权书；

（8）响应供应商的资格证明文件（营业执照、项目经理证书等）；

16.2技术部分（包括但不限于下列内容）：

（1）施工方案及技术措施；

（2）施工进度计划及工期保证措施；

（3）质量目标及质量保证措施；

（4）文明、安全施工的保证措施

（5）响应供应商类似工程业绩及证明文件（合同复印件）

（6）项目经理情况；

（7）项目管理组织结构和技术力量配备及主要管理人员资质证明书；

（8）计划投入的主要施工机械设备

（9）劳动力安排计划；

16.3响应文件电子文档（U盘形式）

16.4若谈判供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

17．谈判报价

17.1响应报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本谈判文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》及其《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》；

(3)国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

(4)企业定额，国家或本市建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

(5)补充谈判文件；

(6)建设工程设计文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10)其他的相关资料。

17.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

17.3“响应报价汇总表”中的响应总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，并且“响应报价汇总表”中的响应总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

17.4 分部分项工程项目按下列要求报价：

（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

（2）如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

（3）分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

（4）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由响应供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），响应报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

（5）响应供应商在响应文件中递交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在响应报价中考虑。

17.5 措施项目按下列要求报价：

（1）措施项目清单计价应根据响应供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

（2）采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，响应供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第三部分“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

（3）“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞谈文件约定的响应供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

（4）对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

17.6其他项目清单费应按下列规定报价：

（1）暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在竞谈文件中统一给定的。

（2）暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额计入其他项目清单报价。

（3）计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：

（a）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（b）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（c）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。

（4）总承包服务费根据竞谈文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

17.7增值税：9% 。（增值税即为当期销项税额。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管[2019]19号执行）。中小企业增值税率按相关规定计取。

17.8工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的响应价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现响应供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

17.9管理费应由响应供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由响应供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

17.10响应供应商在响应报价中应考虑竞谈文件中要求响应供应商承担的风险范围以及相关的费用。响应总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

17.11响应总价为响应供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行竞谈文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

17.12有关响应报价的其他说明：除特殊要求外，供应商只允许有一个报价（包括分项单价及总价），采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目最高限价。

18．谈判的货币：本次谈判采购的均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的从其规定。

19. 谈判保证金（本项目不设谈判保证金）

20．竞争性谈判有效期

20.1 竞争性谈判有效期以第二部分中规定的具体时间为准，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

20.2 在特殊情况下，采购人可于竞争性谈判有效期满之前，征得谈判供应商同意延长竞争性谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。谈判供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性谈判，同意这一要求的谈判供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

21.响应文件的份数、签署和装订

21.1应谈人应准备一份响应文件正本和《供应商须知》前附表规定份数。每份响应文件封面上须清楚地标明“正本”、“副本”字样，正本和副本不符时以正本为准。

21.2响应文件要求一式叁份，其中正本1份，副本2份。正本与副本不一致，以正本为准。

21.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以打印或用不褪色的墨水填写，也可以采用正本的完整复印件。

21.4响应文件中凡竞争性谈判文件要求签字、盖章之处，均应由应谈人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字（签字章不得代替）和加盖公章。应谈人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则必须按竞争性谈判文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在响应文件中。

21.5应谈人需将响应一览表、法定代表人证明书/法定代表人授权书、递交响应文件代表的身份证原件，单独装封一份，并在递交响应文件前出示，其余复印件需加盖报价单位公章、法人签章分别编入响应文件。

21.6响应文件若有修改错漏之处，须加盖应谈人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由应谈人自负。

21.7应谈人应按本竞争性谈判文件规定的内容、格式和顺序编制响应文件，并标注页码、装订成册。凡竞争性谈判文件提供有相应格式的，响应文件均应完整的按照竞争性谈判文件提供的格式打印、填写。响应文件内容不完整、格式不符合、编排混乱、不标注页码或未装订成册导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是应谈人的责任，应谈人需承担其报价在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

21.8传真和电传的响应文件将被拒绝。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1应谈人应将响应文件正本和所有的副本胶装及电子标书装入封套中进行牢固的密封封装，（如果采购项目分标段或分包件采购的，须将每个包件分别密封封装，然后统一用大信封封装）封套上应标明：

- 采购项目名称和采购编号，如果采购项目分标段或分包件采购的，还应注明所报价的标段或包件编号、报价服务项目名称；

- 注明“在报价时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

- 注明应谈人名称和联系地址；

- 封口处骑缝加盖应谈人公章。

22.2如果未按上述要求密封和加写标记，采购人对误投或提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回应谈人。

23.竞争性谈判文件递交

23.1应谈人必须在《供应商须知》前附表规定的竞争性谈判截止时间前将响应文件送达《供应商须知》前附表中规定的报价地点。

23.2在竞争性谈判截止时间后送达的所有响应文件，采购人均将拒绝接受。

23.3在采购人按《供应商须知》规定酌情延长竞争性谈判截止时间的情况下，采购人和应谈人受竞争性谈判截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.响应文件的修改和撤回

24.1在竞争性谈判截止时间之前，应谈人可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，但修改或撤回的书面通知必须在规定的报价截止期之前送达采购人。

24.2应谈人的修改或撤回通知书应按《供应商须知》关于响应文件同样的要求进行签署、盖章、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

24.3报价截止后，应谈人不得修改或撤回其报价。

25.谈判与评审

25.1谈判会议

1）代理单位将在竞争性谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。谈判供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加谈判的代表需签名以证明其出席。

2）本次竞争性谈判不举行响应文件启封仪式。

3）响应文件有下列情况之一者将视为无效：

①纸质响应文件未按要求密封，未按规定装订成册；

②纸质响应文件未加盖谈判供应商单位的公章及法定代表人或法定代表人委托的代理人印章/签字（签字章不得代替）的，或者法定代表人委托代理人没有合法，有效的法定代表人授权委托书（原件）；

25.2谈判小组

1）谈判会议结束后，代理单位将立即组织谈判小组（以下简称评委会）进行竞争性谈判会议。

2）谈判小组将按规定由评审专家共3人以上单数组成。

25.3谈判工作纪律及保密

1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.4谈判小组工作原则

2）谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者代理单位说明情况。

25.5响应文件审查

1）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.6供应商澄清

1）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

25.7谈判程序、最后报价、综合评分

1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

①谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

②已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理单位将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

③经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

④评审时，谈判小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

⑤谈判小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25.8终止竞争性谈判采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理单位将终止竞争性谈判采购活动，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。

26.确定成交、询问及质疑

26.1确定成交供应商

1）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

26.2询问及质疑

1）对本项目成交结果存在质疑的谈判供应商可以在收到未中标通知书之日起七个工作日内采用书面形式向代理单位提出质疑。

27.成交通知书

27.1评审结束后，经采购人确定成交单位后，由代理单位以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不应超过竞谈有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

27.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

28.授予合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购范围、补充文件等内容签订施工合同。

28.2竞争性谈判文件、成交单位的响应文件及竞争性谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.质疑与投诉

29.1 供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、代理单位提出质疑。

29.2 针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出；否则，采购人或代理单位有权不予处理。

29.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）第十二条第一款的要求；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章；由代理人提出质疑的，代理人还应当提交供应商签署的授权委托书。

29.4 采购人、代理单位不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

29.5 采购人、代理单位认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.6 质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者代理单位应当将有关情况书面报告上级部门。

29.7 质疑供应商对采购人、代理单位的答复不满意，或者采购人、代理单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向上级部门提起投诉。

30.终止采购

谈判活动中出现下列情形之一的，采购人将终止本次竞争性谈判采购活动，并将择日重新组织采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足 3 家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

31．纪律和监督

31.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

31.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六部分“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

31.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

32．其他注意事项

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三部分 采购需求和服务要求

一、项目概况

1.1工程说明

1.1.1工程概况

为进一步提升公司办公环境、树立企业良好形象，为员工提供一个集休闲放松与商务接待为一体的优美办公场所，拟对海尚世界智慧天地G栋屋顶花园进行改造。

1.1.2建设主要内容：按设计方案进行深化设计并经采购人确认后施工，具体改造范围包括但不限于：屋面清理，屋面找平，屋面硬装铺设，蓄排水管安装，花坛，围栏，烧烤操作台，吧台，座椅，绿化种植，步道，景观灯光，电缆线路铺设，种植区灌溉系统安装及调试等。本次改造面积约525平方米，约占屋顶总面积75%。具体改造内容详见工程量清单。

1.1.3 本工程施工场地（以下简称“现场”）具体地理位置如下：上海市杨浦区世界路185、187号海尚世界智慧天地G栋。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1本工程施工场地(现场)已经基本满足具备施工条件。采购人为本工程施工可提供满足施工需要的施工用临电、施工用临水。

1.2.2施工期间的临电头子由采购人在踏勘现场时告知接驳位置。施工用临电接驳以及施工区域内的临电布线和接装计量表具由供应商负责（包括供应商另需增加临电容量的接驳），相应的费用由供应商承担。

1.2.3供应商被认为已在踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其参与谈判时就此给予了充分的考虑。

1.2.4施工期间现场不提供工人食宿条件，供应商自行解决并在措施费中考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：无。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是采购人现有的和客观的，采购人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但供应商据此作出的推论、判断和决策，由供应商自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：本工程施工招标图纸、竞争性谈判文件、谈判补充文件（若有）及工程量清单所包含的施工、验收、保修等各阶段所有工作内容。

2.1.2  承包范围内的暂估价项目

（1） 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五部分“工程量清单”中“专业工程暂估价表”。

（2） 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五部分“工程量清单”中“材料和工程设备暂估单价表”

（3） 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：无。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

(1) 承包范围内以暂列金额方式实施的项目见第五部分“工程量清单”中“暂列金额明细表”和“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

(2)暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，项目经理按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

(3)暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

(4)  关于暂列金额的其他说明：/               。

2.2 发包人发包专业工程和发包人提供的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：/                         。

2.2.2由发包人提供的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人提供的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：/          。

2.4 承包人为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人应为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施，其详细要求如下：/  。

3.工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在《上海市建设工程施工投标标书情况汇总表》中承诺的工期和计划开、竣工日期。

3.2关于工期的一般规定

3.2.1供应商承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以供应商承诺的工期为准。实际开工日期以约定的采购人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2如果供应商承诺的工期提前于采购人在本工程谈判文件中所要求的工期，供应商在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中采购人不会因此再向供应商支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3供应商承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家、本市有关工程施工验收规范和标准的要求合格。响应供应商必须在《上海市建设工程施工投标标书情况汇总表》中填写本工程质量标准。

4.2特殊质量要求

4.2.1有关本工程质量方面的特殊要求如下：应包括绿化种植数量和绿化成活率的要求：100%存活   。

5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和本市规范、标准和规程、及各类专业标准图集，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，供应商应书面要求采购人予以澄清，除采购人有特别指示外，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

6.安全文明施工

6.1安全防护

6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2供应商应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，供应商应在现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：  /                    。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，供应商应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 供应商应建立专门的现场安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

6.1.5供应商应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，供应商应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 供应商应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，供应商还应为现场邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 供应商应在现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。供应商应当按采购人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 供应商应对现场内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 供应商应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果采购人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，供应商应立即以合格的产品进行更换或纠正当之处；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)项目经理指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交采购人，以防止引起可能导致安全事故或影响正常施工进度的沉降、变形或其他损害。

6.1.12供应商应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非供应商已获得采购人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许供应商在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，供应商均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 供应商应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送采购人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，供应商应提前通知采购人。经采购人批准后，供应商应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。供应商应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，供应商不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15供应商应按照合同约定的条款处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，供应商必须立即报告监理单位和采购人，并在事故发生后一小时内向采购人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向本市工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向本市工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.16供应商还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.17安全防护方面的其他要求如下：/                         。

6.2临时消防

6.2.1 供应商应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。

6.2.2 供应商应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。供应商的临时消防系统和配置应分别经过采购人和消防管理部门的审批和验收；供应商还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于供应商所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 供应商应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和进行消防基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 现场内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。现场储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或要进行有明火施工的工序时，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：/                           。

6.3 临时供电

6.3.1供应商应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 供应商应为现场，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 供应商应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。供应商应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：/                    。

6.4 劳动保护

6.4.1 供应商应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。供应商应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因供应商不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给采购人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 供应商应按照国家《中华人民共和国劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。供应商应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 供应商应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 供应商应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；供应商应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5供应商应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，供应商还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：/ 。

6.5 脚手架

6.5.1 供应商应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，供应商必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送采购人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，供应商应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 供应商应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，供应商必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 供应商应允许采购人、监理人、专业分包人、独立供应商(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用供应商在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。供应商在拆除任何脚手架前，应书面请示采购人他将要拆除的脚手架是否为采购人、监理人、专业分包人、独立供应商(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得采购人书面批准后，供应商才能拆除相关脚手架，否则供应商应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：/                     。

6.6施工安全措施计划

6.6.1 供应商应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28000）和地方有关的法规等，编制一份施工安全措施计划，报送采购人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是供应商阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的供应商安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置；

(2)专职安全管理人员的配备；

(3)安全责任制度和管理措施；

(4)安全教育和培训制度及管理措施；

(5)各项安全生产规章制度和操作规程；

(6)各项施工安全措施和防护措施；

(7)危险品管理和使用制度；

(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：            /            。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当报送项目经理。供应商应当严格执行经采购人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1供应商应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 供应商应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1)供应商的现场必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2)现场应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(4)供应商修建的施工临时设施应符合采购人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(5)采购人可要求供应商在现场设置各级供应商的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工或堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。

6.7.3 供应商应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 供应商应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等。因供应商措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由供应商自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，供应商应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 供应商应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；供应商负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。供应商应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7供应商应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 供应商应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。供应商在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，供应商应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。供应商在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 供应商应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立供应商(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立供应商进场施工前不少于28天报项目经理审批。

6.7.10文明施工方面的其他要求如下：/。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 供应商应按合同约定和采购人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。供应商应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 供应商制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 供应商应当做好现场范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。现场内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。供应商采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，供应商应当遵守有关规定。供应商还应设置完善的排水系统，保持现场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对现场的冲刷。

6.8.5 供应商应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。供应商不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；供应商应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；供应商违背此项约定的责任和后果全部由供应商承担。

6.8.6 供应商应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 供应商应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。供应商还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 供应商应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染现场及其周边环境。供应商施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对现场周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：/ 。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 施工环保措施计划是供应商阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)供应商生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施；

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施；

(7)固体废弃物处理措施；

(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11)道路污染防治措施；

(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

(13)其他：                  /                            。

6.9.2 施工环保措施计划应当报送采购人。供应商应当严格执行经采购人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1供应商应为现场提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 供应商的保安人员应是训练有素的专业保安人员，供应商可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的现场周边和全现场的保安巡逻。

7.3 供应商应制定并实施严格的现场出入制度并报采购人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过采购人批准的格式印制。

7.4 供应商应确保任何未经采购人同意的参观人员进入现场；供应商应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，供应商同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；供应商应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和采购人批准的参观人员的人身安全。

7.5供应商应为现场提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6  供应商应当保证采购人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障采购人人免于因供应商(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 现场治安管理计划的要求：/ 。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：/ 。

7.9治安保卫方面的其他要求如下：/。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 供应商应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 供应商应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送采购人，采购人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复供应商。供应商应当严格执行经采购人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 采购人特别提醒供应商注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护： /

8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下       /    。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要供应商提供样品的材料和工程设备如下： /             。

9.1.2对于约定的材料和工程设备，供应商应向采购人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合项目经理和发包人的要求。除合同另有约定外，供应商在报送任何样品时应按采购人同意的格式填写并提交样品报送单。采购人应及时签收样品。

9.1.3 依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的3个产品，价格分高、中、低三档，以便采购人选择和批准。

9.1.4 采购人应在收到供应商报送的样品后7天内出具书面审批意见。采购人应在收到样品后21天内通知供应商对他相关样品所作出的决定或指示。供应商应根据采购人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果采购人未能在供应商报送样品后21天内给出书面批复，供应商应就此通知采购人，要求尽快批复。如果采购人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为采购人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由采购人负责存放。但供应商应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由供应商承担。

9.2 材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。项目经理对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，供应商应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知采购人随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因说明；

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6)价格上的差异；

(7)采购人为做出适当的决定而随时要求供应商提供的任何其他文件。

采购人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向供应商发出书面指示。如果在28天内未向供应商发出书面指示，应视为采购人已经批准使用上述替代品，供应商可以据此使用替代品。

9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果供应商根据本条约定使用了替代品，采购人应与供应商适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价格差值，并决定：

(1)如果替代材料和工程设备的价格高于合同中约定的材料和工程设备的价格，则将高出部分的价格追加到合同价格中并相应地通知供应商；

(2)如果替代材料和工程设备的价格低于合同中约定的材料和工程设备的价格，则将节余部分的价格从合同价格中扣除并相应地通知供应商。

10. 进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下： / 。

10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、

保管的责任以及费用承担方式划分如下： /  。

11.试验和检验

11.1 供应商应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同通用条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

11.2 本工程需要供应商进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： /    。

采购人可以根据工程需要，指示供应商进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

11.3 本工程需要由采购人和供应商共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：/ 。

11.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得采购人批准以前，不得用于任何永久工程。

11.5 供应商应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。采购人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于供应商，供应商都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

11.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，采购人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知供应商同时说明理由。供应商应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若采购人要求对此类材料、工程设备、工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由供应商支付给采购人，或从采购人应支付给供应商的款项中扣除。

11.7 除合同另有约定外，供应商应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。依据本市建设工程检测管理办法应当由采购人承担的检测费用不在此工程采购项目清单中。

12.计日工

12.1计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由项目经理通知供应商实施。

12.2 在工程实际开工后14天内，供应商应当按计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送项目经理审批，项目经理应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

12.3 按计日工实施相关变更的过程中，供应商应当按经采购人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送采购人审批，采购人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

12.4 计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

12.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经采购人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括供应商企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和增值税另计。

12.6 施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由供应商事后报采购人审批。

12.7 关于计日工的其他约定： /                      。

13.竣工验收和工程移交

13.1竣工验收前的清理

13.1.1在向采购人提交竣工验收申请报告前，供应商应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等；

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保它们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）检查苗木种植品种、规格、数量，质量及存活率。

(10)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给采购人。

13.1.2清理工作所需费用由供应商承担。

13.2 竣工验收申请报告

13.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是供应商完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向采购人提交的请求采购人人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

13.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况、苗木种植品种、规格、数量、存活率，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过采购人的审批。

13.2.3竣工验收申请报告应附下列内容：

(1)供应商的自行检查和评定记录文件，即除采购人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按合同约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按采购人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）采购人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）采购人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7）质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

（8）其他：                /                    。

13.3 竣工清场

13.3.1采购人颁发(出具)工程接收证书后，供应商应在56天内按以下要求对现场进行清理：

(1)从现场清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经采购人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有供应商施工设备和剩余材料(经采购人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)采购人指示的其他清场工作。

14.其他要求:    苗木管理期间必须清理各种废弃物                   。

二、工程量清单

详见附件，提供EXCEL文件。

## 第四部分 合同一般条款

（具体内容以双方签订合同为准）

GF – 96 – 0206

屋顶花园改造施工合同

（乙种本）

发包方(甲方)： 中远海运国际货运有限公司

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1工程名称：中远海运货运海尚世界智慧天地G栋屋顶花园改造施工工程

1.2工程地点： 中远海运货运海尚世界智慧天地G栋屋顶

1.3承包范围： 中远海运货运海尚世界智慧天地G栋屋顶（不含设备区）共计约525平方米，采购文件及施工图纸（若有）所示全部施工内容及绿化种植

1.4承包方式： 包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的工程承包方式

1.5工期：本工程自      年    月    日开工，于      年   月日竣工，工期为     天，工期包含法定节假日（具体开工日以签署的开工令为准）。

1.6工程质量： 一次验收100%合格，所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收后方可栽植，乙方包栽包活。

1.7合同暂定价款(人民币大写)：               （元），其中工程量清单部分计：     元；措施费：     元（其中安全保护、文明施工费：   元，其他措施项目费    元。措施费闭口包干，不做调整。）

第2条  甲方工作

2.1开工前3天，向乙方提供施工所需的水、电接驳点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3协调乙方与有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并由乙方承担相应费用。

第3条  乙方工作

3.1提供施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派         （姓名：    ，身份证号：      ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3对施工现场的质量、进度、安全、环境保护全面负责。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，管理好乙方人员不得进入非施工区域。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7乙方须按照国家规定建立施工人员实名制管理，并将施工人员名单造册提交甲方监督，发生施工人员变动时必须及时提交变更后名单。因未提交施工人员名单或名单不准确的，在发生欠薪讨薪事件时，认定乙方施工人员范围以甲方认定为准。乙方必须无条件确保民工工资得到及时发放，无拖欠民工工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，如发生乙方拖欠民工工资并且向政府或甲方索要乙方拖欠工资的，甲方有权在剩余进度款范围内代乙方向民工支付工资，乙方对甲方垫付工资的人员范围和工资数额均不提异议。同时，乙方需按照甲方所垫付的民工工资4倍向甲方支付违约金。

3.8如发生材料供应商提起对乙方追索欠付材料款的诉讼案件，乙方应自行处理，不得牵涉甲方。如法院判决乙方应当支付欠付的材料款，而乙方向法院提出在甲方处尚有未付工程款，导致法院来甲方查封、冻结账户或先予执行扣划款项等，一切后果概由乙方承担。

3.9因乙方自身债务造成法院冻结甲方账户或冻结乙方在甲方处的待付工程款等款项，致使甲方无法付款给乙方，或者导致甲方其他经营受阻情况，均属于乙方严重违约，乙方应对甲方承担法院冻结或强制划扣款项数额20%的违约金，并还需赔偿甲方遭受的任何损失。

3.10 乙方不得将本合同的全部或者任何部分转让给他人，否则甲方有权单方解除合同，并收回工程，并承担由此给甲方造成的任何损失。

3.11甲方可以从应付乙方费用中直接扣除所垫付的工资和相应的违约金、甲方损失。

第4条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并且承担造成甲方延期投产带来的损失。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。未经甲方现场代表的书面许可，乙方不得自行验收。乙方提前3个工作日以书面形式通知甲方参加验收，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，经乙方两次书面催告，甲方仍未按时参加的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若乙方未经书面许可自行验收的，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。不论复验结果如何，复验费用及返工费用（若有）由乙方承担，且工期不予顺延。

5.4 苗木栽植后，乙方应包栽包活。

5.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.6由于乙方原因造成质量事故、苗木存活率不合格，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1双方商定本合同价款采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，根据施工现场的情况和实际工程量，并按有关规定进行调整和竣工结算。具体结算原则如下：

（1）综合单价固定，工程量按实计算，措施费（含安全文明施工）闭口包干；乙方应当提前视察施工现场，乙方所报价格可视为工程开工至完成竣工验收并符合交付使用标准的一切费用，不因现场施工状况而增加乙方所报价格，由于甲方改变工程范围或工作量的设计变更除外。本工程由乙方对施工图纸进行深化，乙方对图纸进行深化时应结合施工现场实际情况并充分考虑施工方式的可实施性（交付的质量满足验收要求，呈现的效果满足设计要求），不因施工过程中对图纸的深化、做法的不同而增加乙方所报价格。

（2）本采购文件工程量清单中没有涉及的材料，乙方应该提前至少5天按批价程序要求上报资料，以甲方核准的价格作为结算依据。

（3）现场签证单由乙方按实际发生的工程量以书面形式上报甲方确认，甲方确认的现场签证单作为结算的依据。

（4）经甲方确认并签章的竣工图纸、技术核定单、现场签证单、经批准的施工组织设计和其它有关经济技术资料是编制竣工结算书的依据。

（5）出现变更工程时，报价中已有适用于变更工程的价格，按报价计算；报价中只有类似于变更工程的价格，则参照类似价格计算；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，该综合单价由甲方委托的审计人员在结算审计时全面复核。变更价格的组价原则：

a.工程量计算规则按GB-50500-2013“计价规范”。

b.人工、材料、机械的消耗量按照《上海市建筑和装饰工程预算定额（2016)》《上海市安装工程预算定额（2016)》及《上海市房屋修缮工程预算定额（2016）》计算。

c.综合单价中人工、材料、机械的价格按照乙方报价书中相应价格执行，报价书中没有的价格按上海市建筑建材业市场管理总站在上海建设工程造价信息网上颁布的上海市当月建设工程价格市场信息的相应工日价格中的平均价格执行,《上海市建设工程价格市场信息》中没有的由审计单位和甲方进行核价计取。

d.乙方在其报价书中所报人工、材料、机械单价和综合单价、费率等在变更价格时将被沿用。

6.2本合同生效后，甲方分四次，按下表约定支付工程款：

| 序 | 付款时间 | 付款比例 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订且乙方进场一周内 | 合同价格的 30 %（含安全保护、文明施工费： XXXX万元） |  |
| 2 | 工程竣工验收合格后且苗木存活率100%一周内 | 合同价格的 80 % |  |
| 3 | 竣工结算审计完成且取得甲方内审报告一周内 | 支付至工程审定价格的 97 % |  |
| 4 | 缺陷责任期结束一周内 | 工程审定价格的 100 % |  |
| 最后一次支付的工程审定价格 3 %为质量保证金 |  |  |  |

6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料（包括纸质文件和电子文件）送交甲方。甲方接到乙方提交的完整无误的竣工资料后，聘请造价咨询机构对乙方竣工结算书进行审核，按核减额（核减率5%以上部分）的5%收取审价费用，由乙方承担。若乙方不愿支付或拖延支付，甲方将直接从工程余款中扣除。

第7条  关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方不支付保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。经乙方验收成功的甲供材料，嗣后乙方不得提出规格、质量（隐蔽问题除外）不符合乙方施工要求，否则乙方需承担甲方重新采购的相应成本。

7.2凡由乙方采购的材料、设备、苗木按乙方报价书中《报价主要材料品牌表》中的规格采购，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1乙方应按施工图纸或作法说明施工，并应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计和施工规范实施。若违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

8.4乙方无条件接受大厦物业管理公司（上海上远物业管理有限公司海尚世界智慧天地园区管理处）的安全、防火等一切安全管理。

第9条  奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方  / 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的   /    ％支付滞纳金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元人民币的违约金。

乙方承诺确保场地清，无渣土垃圾，若未实现承诺，乙方向甲方支付合同总价的1.5%作为处罚。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.7工程档案资料的编制应按甲方的具体要求，乙方认真做好工程档案资料和竣工图的编制工作，确保文件材料的真实性、完整性和准确性。工程竣工后乙方必须及时做好工程施工资料和竣工图、施工照片、录像等声像材料的移交工作，并协助甲方做好建设工程竣工档案的编报工作。本工程竣工验收后30天内，乙方向甲方提交2套完整的、符合要求的工程技术档案资料。

第10条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

第11条 其他约定

11.1本工程缺陷责任期为24个月，质量保修金为工程结算价的3%；防水施工的质量保修期限为五年，其余施工项目质量保修期限为二年，均自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期满后一周内返还质保金（免息）。

11.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

11.3施工期间，乙方应尽可能降低噪声和避免扬尘，保持环境卫生整洁，及时清理施工现场的垃圾，把工程垃圾堆放在甲方指定区域，乙方应及时联系清运，费用由乙方支付，乙方应选择有正规资质的清运公司，否则因建筑垃圾清运导致的政府罚款，由乙方自行承担。

第12条  附则

12.1本合同正本两份，双方各执一份。副本四份，甲乙双方执贰份。

12.2本合同履行完成后自动终止。

12.3本合同工程结算款项所依据的资料，包括本合同相关条款及如下资料：

（1）采购文件、报价书

（2）施工图纸或作法说明

（3）工程项目一览表

（4）工程预算书

（5）会议纪要

（6）设计变更

（7）其他约定

12.4本合同如有未尽事宜，双方在以后的补充协议中体现。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（1）安全生产责任协议书

（2）文明施工责任协议书

（3）治安、防火责任协议

（4）廉洁协议

（5）质保期维修承诺书

（6）房屋建筑工程质量保修书

甲方(盖章)：                     乙方(盖章)：

法定代表人或代理人：            法定代表人或代理人：

单位地址：                        单位地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

户名：                                户名：

账号：                                账号：

年   月   日于上海市

- 合同附件1：

- 安全生产责任协议书

甲方（全称）：中远海运国际货运有限公司

乙方（全称）：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发承包双方共同协商，一致同意如下条款：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚人民币500～5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚人民币1万～5万元不等。

四、凡工地内发生生产事故或人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部发布行业标准《建筑施工安全检查标准》(编号JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据住房和城乡建设部2008年91号文件要求配置专职安全管理人员。即专业承包单位应当配置至少1名项目专职安全生产管理人员；施工人员为50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发、承包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲、乙双方工程合同的附件，在工程施工合同签约后生效，与工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代表人：                          或委托代表人：

2024年    月       日                   2024年     月     日

- 合同附件2：

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1．施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2．施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3．要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

4．施工现场平面布置合理，各类材料、设备、建筑垃圾等做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

5．施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

三、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生工作，建立完善有关规章制度，落实责任制。

四、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权以乙方责任违约，对乙方每次处罚500~5000元不等，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对乙方每次处罚1万~5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

五、因乙方违反文明施工及疫情防控管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲、乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代表人：                        或委托代表人：

2024 年   月   日                    2024 年   月   日

- 合同附件3：

- 治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安综合治理条例》之规定，经甲、乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、甲方的权利和义务

1．甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对施工情况、安全制度等要求书面交于乙方，明确要求、落实责任、加强指导。

2．甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500～1000元人民币／次）。

4．乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格控甲方进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体住房内违章男女混居的。

(4)违反用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但甲方可按其造成的后果和影响对乙方进行2000~50000元人民币的一次性责任违约经济处理。

6．甲方对乙方的责任违约经济处理，由甲方开具书面通知单给乙方认可。处理款从乙方工程价款中直接扣除。

二、乙方的权利和义务

1．乙方在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报甲方备案。

2．乙方在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实甲方制定的要求，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．乙方的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受公安部门和甲方的业务指导、督促、检查。对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，乙方应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成（包括对甲方）的损失，由乙方承担。

5．乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现甲方工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方或有关机关检举揭发，要求处理。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                             法定代表人：

或委托代表人：                           或委托代表人：

2024年   月   日                        2024年   月   日

- 合同附件4：

- 廉洁协议

甲方（全称）： 中远海运国际货运有限公司

乙方（全称）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、发承包双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请报价权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方本工程合同总造价 l％～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的全部非法所得应无条件地支付给甲方单位，作为对甲方单位损失的赔偿款。

十三、本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：                              乙方：

（公章）                                 （公章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代表人：                       或委托代表人：

2024年   月   日                    2024年   月   日

- 合同附件5：

- 质保期维修承诺书

中远海运国际货运有限公司：

为了保证工程质量，确保有序、正常的开展各项工作，对一旦发生工程质量问题时，能得到及时、有效地纠正，我司特向贵司作如下承诺：

严格遵守国家制定有关的各工程质量保修条例的规定。

明确我司施工工程质量维修负责人，并把此负责人的联络方式书面告知中远海运国际货运有限公司 （以下简称“中货公司”），并保证每天24小时都能通过二种方式联系到。

当我司接到“中货公司”的维修通知时，保证及时赶到现场进行察看，并确定维修方案，尽快实施维修。其中，对于紧急抢修项目，我司保证在接到维修通知后3小时内组织人力物力到现场进行抢修并提出具体的可行性方案；对于一般修理任务通知，我司保证在接到维修通知后3天内组织人员到现场进行查看、修理并提出具体的可行性方案。

我公司每次对由于施工质量所产生的问题进行维修后，保证提供《维修工程竣工验收单》，经业主或物业单位对维修工程查验合格并在《维修工程竣工验收单》上签字盖章后，交贵司审批。

由于我司原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次修复的，贵司有权要求我司相应延长质量保修期，该项工程或工程设备的质量保修期在经贵司工程师验收合格之日起按合同约定的上述最低保修期重新开始计时。

当我司发生下列情况之一，同意贵司委托其他施工单位进行维修，所发生的费用无需我司审核直接在我司的质保金中列支：

一、接到“中货公司”的紧急抢修项目的通知时，不能保证在3小时内组织人力物力到现场进行抢修；

二、当我司接到“中货公司”的一般修理任务通知后，不能保证在3天内组织人员到现场进行查看、修理的；

三、我司对同一个问题维修三次，仍没有修好，或遭到业主或物业公司拒绝在《维修工程竣工验收单》签字盖章，并有合理原因的（其合理与否由贵司判定）；

四、因我司提供的维修人员清单上的信息发生变化，没有及时与贵司沟通而导致贵司在发生质量事故后24小时内无法与我司维修人员取得联系的。

我司工程维修负责人姓名：

联络电话：

承诺单位签字盖章：

日期：2024年     月      日

- 合同附件6：

- 房屋建筑工程质量保修书

发包方（全称）：中远海运国际货运有限公司

承包方（全称）：

发包方和承包方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中远海运货运海尚世界智慧天地G栋屋顶花园改造施工工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括该工程中涉及的装饰装修工程，电气管线、给排水管道、设备安装、绿化种植等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．有防水要求的外墙面的防渗为  5  年；

2．装修工程为  2   年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

4．给排水设施等工程为  2  年；

5. 绿化存活期为 1 年。

6．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为24个月，施工项目质量保修期限为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修金为工程结算价（审定）的3%，缺陷责任期满后，工程无质量问题，在45天内免息返还乙方上述质量保修金100%；

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包方、承包方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包方（盖章）： 中远海运国际货运有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

承包方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

## 第五部分 响应文件格式

附件一、响应函

附件二、供应商声明

附件三、报价承诺书

附件四、上海市建设工程施工响应采购材料情况汇总表

附件五、报价明细表

附件六、响应供应商基本情况表

附件七、项目经理情况表

附件八、同类项目业绩

附件九、施工方案的详细情况

附件十、法定代表人证明及法定代表人授权委托书

附件十一、廉政承诺书

附件十二、无行贿犯罪记录承诺书

附件十三、财务状况及税收、设备保障资金缴纳情况声明函

附件十四、无疑问函

附件十五、诚信证明（截图盖公章）

附件一、响 应 函

致： 中远海运国际货运有限公司  （采购单位）

根据贵方为 （项目名称）中远海运货运屋顶花园改造	项目采购的邀请（采购编号）签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）           提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已审阅、正确理解了竞争性谈判文件的全部内容，并完全接受且执行竞争性谈判文件中规定供应商所履行的各项义务。

2.我方对所附开标一览表中规定的应提供和交付的响应总价为：（大写）人民币（万元）   整，（小写）人民币（万元）     整。

3.我方将按竞争性谈判文件的规定和要求履行合同的责任和义务。

4.我方首次响应文件提交截止期起响应文件有效期为 	个日历日。

5.如果在规定的响应文件提交截止时间后、在规定的响应文件有效期前撤销响应文件的，我方提交的谈判保证金将无异议被贵方没收。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价或收到的任何响应文件。

7.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

8.我方同意按照《政府采购法》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对竞争性谈判文件（包括补充文件）提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对竞争性谈判文件（包括补充文件）提出质疑。

9.与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

供应商全称：

地	址：	邮	编：	             电	话：	传	真：

法定代表人（或其它组织的负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商签署日期：

供应商公章：

附件二、供应商声明函

（供应商名称）参加本（项目名称）采购活动，在此郑重承诺

一、我方不存在下列各项情形：

1.为本采购项目前期准备或者监理工作直接或间接提供设计、咨询服务的法人、其他组织及其附属机构；

2.与采购人或采购代理单位存在隶属关系；

3.为本项目的监理人；

4.为本项目提供招标代理服务；

5.与本项目的监理人或采购代理单位同为一个法定代表人；

6.与本项目的监理人或采购代理单位相互控股或参股；

7.与本项目的监理人或采购代理单位相互任职或工作；

8.被责令停业；

9.财产被接管或冻结；

10.被政府采购监管部门处罚并在处罚有效期内被禁止参加政府采购的。

二、竞争性谈判文件的疑点及异议

我方仔细阅读了本项目竞争性谈判文件（包括补充文件，以下同）所有条款，认为本竞争性谈判文件要求明确，同时未存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者供应商的倾向性、排他性条款。我方对本竞争性谈判文件所有条款没有疑点及异议。

三、响应文件的实质性响应

我方仔细审核了本项目竞争性谈判文件及准备递交的响应文件，认为本响应文件已不存在任何疏漏和偏差，实质性响应了本项目竞争性谈判文件的要求。我方不会就响应文件是否存在未实质性响应的内容而声明我方响应文件应该被否决，并以此依据提出质疑或投诉。

我方认可竞争性谈判文件、成交供应商响应文件、合同前按时间排序的符合法规的补充文件、合同后按时间排序的符合法规的补充文件均为合同的强制性附件，合同文本及补充协议与成交供应商的响应文件有冲突的，以成交供应商的响应文件相关承诺为准。

不论响应文件和合同及补充协议是否对竞争性谈判文件中与合同相关条款作修改、遗漏、补充、变更或否决，我方认可竞争性谈判文件中与合同相关条款始终为合同履行全过程具有不可更改，强制约束的条款。

四、项目主要工作人员

1.我方委派（姓名）   ，全权代表我方参加采购 活动流程环节的事务工作，详见响应文件“法定代表人授权书”。

2.我方若中标（成交），将派遣□项目负责人□注册建造师（项目经理）（姓名）负责本项目的履约工作。

供应商名称（供应商章）：                                     日期：

附件三、报 价 承 诺 书

致：中远海运国际货运有限公司

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加 中远海运货运屋顶花园改造	项目的谈判。

一、不提供有违真实的材料。

二、与采购人不存在可能影响谈判公正性的利害关系；与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系。

三、不与采购人或其他供应商串通谈判，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

四、不向采购人或谈判小组成员行贿，以谋取成交。

五、不以他人名义谈判或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

七、不在报价中哄抬价格或恶意压价。

八、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

十、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十一、按照竞争性谈判文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十二、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十三、本公司若违反本报价承诺，愿承担相应的法律责任。

十四、若我单位报价文件中出现综合单价报价“0”或综合单价远远低于常规市场价的情况，我司对于此情况已知晓，并承诺按此报价承接本项目，中选后签订保质保量按时完成工程项目承诺书，不增加任何费用。

十五、其他承诺：成交响应文件在响应竞争性谈判文件的材料暂定价和品牌等要求的基础上，现承诺如下：在项目施工时，暂定价材料按照谈判文件要求价格进行采购，材料品牌在谈判文件推荐品牌内选购或甲方有权在品牌内选定；人工单价、三大材（钢筋、水泥、砼）、管理费、利率等在不修改总成交价格的前提下，所有费率和单价不做调整，承诺按照谈判文件、工程量清单、合同完成项目工作内容，不要求另行增加任何费用 。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 	 月   日

附件四 上海市建设工程施工响应采购情况汇总表

项目名称：中远海运货运屋顶花园改造项目

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程费用 | 措施项目费 | 其他项目费 | 增值税 |  |
| 中远海运货运屋顶花园改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.总报价人民币大写： 万元。 2.安全防护文明施工措施费用： 万元。 3.自报价施工工期_______日历天，自报质量_____ ___;质量、工期奖罚条款：_________ _______________________; 4.项目负责人姓名：____________________手机号： 身份证号码： 5.其他说明： 供应商：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件四 上海市建设工程施工响应采购情况汇总表（最终报价）

项目名称： 中远海运货运屋顶花园改造项目

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程费用 | 措施项目费 | 其他项目费 | 增值税 |  |
| 中远海运货运屋顶花园改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.总报价人民币大写： 万元。 2.安全防护文明施工措施费用： 万元。 3.自报价施工工期_______日历天，自报质量_____ ___;质量、工期奖罚条款：_________ _______________________; 4.项目负责人姓名：____________________手机号： 身份证号码： 5.其他说明： 供应商：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商在谈判前自行备好“加盖公章”的空白最终报价表书面一份。

附件五、响应报价明细

（一）已标价工程量清单；

（二）书面工程量清单组价文件（可装订在商务标中，也可以另行成册）。

附件六、响应供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 资产情况 | 注册资本 |  | 万元 |  | 职工总数 人 |  |  |  |
|  |  | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：

1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 响应供应商必须提供近3年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如响应供应商提供的此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

公         章：

附件七、项目经理情况表

项目经理情况表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似 项目名称 |  |  | 担任职务 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

应附相关身份证、近3个月本单位缴纳社保证明、养老保险复印件等。

附件八、同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已完成的项目。响应供应商必须提供合同复印件。

## 附件九、施工方案的详细情况

自行编制

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

### 附件十、法定代表人证明及法定代表人授权委托书

法定代表人证明

供应商：				                                                        单位性质：					                                                       地	址：					                                                       成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：		                                                       姓    名： 	性       别： 	               年    龄： 	职 务 ：

系 		（供应商名称）的法定代表人。特此证明。

供应商： 	（单位公章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权

（姓名）为我方委托人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 中远海运货运屋顶花园改造项目 （项目名称）                （采购编号）施工采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

授权委托人无转委托权。

响  应  方：                        （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

年        月        日

在此粘贴身份证复印件

附件十一

廉政承诺书

兹我单位于参加  中远海运货运屋顶花园改造项目 采购，作如下郑重承诺：

我单位将遵守国家法律、法规、规章，以及招标投标相关制度，自觉遵守招标投标市场次序，杜绝各种不良行为，恪守公平竞争原则，认真负责、诚实守信地参加招标投标活动。

通过正常途径开展相关工作，不为谋取某些不正当利益而向采购单位和个人、谈判小组赠送礼金、礼品、有价证券和贵重物品和为其购置与提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等钱物，或者邀请其外出旅游和进入营业性娱乐场所。

诚信履行合同，不为谋取不正当利益擅自与采购单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、工程验收、工程质量问题处理，以及工程的验收、质量问题处理、售后服务等进行私下商谈或者达成默契。

若违背上述承诺，我单位接受监管部门依法给予处理，并承担相应的法律责任，若造成采购单位损失的，愿承担相应的赔偿责任。

承诺单位（公章）：

日期：

附件十二

无行贿犯罪记录承诺书

兹我单位参加 中远海运货运屋顶花园改造 项目如下郑重承诺：

（单位）组织机构代码： 		，法定代表人身份证号：	，项目负责人	身份证号： 		近三年来有无行贿犯罪记录。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

日   期：

附件十三

财务状况及税收、设备保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合相关规定条件，具体包括：

- 具有健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：                         （盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字）：

日   期：    年   月   日

附件十四、无疑问确认函

无疑问确认函

中远海运国际货运有限公司  （采购人）：

上海同济工程项目管理咨询有限公司 （招标代理人）：

在仔细阅读了贵方的关于 中远海运货运屋顶花园改造项目 （项目名称）的谈判文件等采购资料且在认真踏勘后，我公司确认对本工程的谈判文件等采购资料的所述条款及内容无疑义；对施工现场状况及周边环境已充分了解，无疑义。

我公司确认谈判文件显示的信息的准确性、完整性和有效性。

响应供应商： （盖单位章）

年     月     日

附件十五、诚信证明

未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

网址截图盖公章。

## 第六部分 评审办法

一、评审依据：

1、评审办法系本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》制定，作为本次竞争性谈判选定成交单位的依据。

2、谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成；

3、本次采购经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评价（评分）法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终结果取算术平均值(保留一位小数)。

4、谈判小组依据各项评分结果汇总后，对各供应商的得分按由高到低的顺序依次排列。采购人授权谈判小组在供应商中推荐满足谈判文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，以此类推。

5、谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

6、谈判小组成员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准。

二、评议规则：

1、谈判小组的所有专家均为市政府采购咨询专家库或上海市建设工程评标专家库的成员，并于评标前随机抽取产生。

2、任何人不得干预评标委员会成员的评议权利，评议表要保存备查。

3、谈判小组将对提交最后报价的供应商按评审得分由高到低排出2个成交候选人（最高得分），由采购单位确定中标人。

4、最低报价并不能作为授予合同的保证。

三、“综合评分法”评标细则

| 序号 | 评估要素 | 主要评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 | （1）首先确定评标基准价：经评审委员会甄别确认，满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其报价分为满分30分。 （2）确定其他响应报价分：计算公式为响应报价得分=（评标基准价/打分报价单位的投标报价）×30%×100。分值计算保留一位小数点。 （3）响应报价超出最高限价的，评标委员有权拒绝。 | 30分 |
| 2 | 施工方案 | 根据施工方案可行性、针对性、操作性等合理性进行综合评定，服务方案优秀的得20-14分；服务方案一般的得13-8分；服务方案不清晰1-7分；服务方案无实质性内容，不得分。 | 20分 |
| 3 | 难点重点 | 对重大危险源的识别分析管理措施；特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺优良得10分，较好得7分，一般得4分。 | 10分 |
| 4 | 质量、安全、文明施工及环境保护方案 | 质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划方案优良得10分，较好得7分，一般得4分。 | 10分 |
| 5 | 投入设备、劳动力 | 资源配备计划，包括主要施工设备、检测试验和仪表设备、主要材料及劳动力计划优良得10分，较好得7分，一般得4分。 | 10分 |
| 6 | 服务团队 | 根据响应供应商提供的项目组组织、项目经理资质、人员配置等情况进行综合评分。 项目组组织结构合理性、项目经理资质和经验水平丰富、人员配置完善并且符合本项目实际情况得10-15分；组织结构、项目经理资历、人员配置情况一般的得9-5分；组织结构、项目经理资历、人员配置情况较差的得1-4分。未提供不得分。 | 15分 |
| 7 | 企业综合实力 | 根据响应供应商近3年有类似相关业绩经验进行综合评分。提供一个得1分。以合同复印件为准，未提供的得0分。 类似业绩指装修工程 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |