上海远洋运输有限公司船舶供应公司

物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目

竞

争

性

谈

判

文

件

建设单位：上海远洋运输有限公司船舶供应公司

编制日期：     2025年6月26日

目  录

- 谈判须知

- 文件格式

- 主材品牌要求

- 相关技术要求

- 响应文件

- 工程量清单

- 图纸

第一章 谈判须知

响应须知

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 上海远洋运输有限公司船舶供应公司 |
| 2 | 项目名称 | 物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目 |
| 3 | 项目地址 | 上海市政民路415号内 |
| 4 | 项目情况 | 物料大楼屋面保温层清理，屋面破损防水层铲除、修补，防水卷材铺设，女儿墙修补裂缝及刷防水；对食品大楼屋面破损防水层铲除、修补，防水卷材铺设，女儿墙修补裂缝及刷防水；保税仓库屋顶刷铁锈转化剂后，屋面刷漆。 |
| 5 | 采购控制价 | 人民币43万元，高于该金额的报价将被拒绝 |
| 6 | 承包方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工 |
| 7 | 质量标准 | 以国家或行业质量检验标准一次性验收合格 |
| 8 | 工期要求 | 正式开工后50个日历天内完成 |
| 9 | 资质等级要求 | 《建筑业企业资质证书》建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上 |
| 10 | 领取竞争性谈判文件 | 政民路415号3号楼103室 2025年6月27日下午13:30时-下午17:00时 |
| 11 | 踏勘现场 | 上海市政民路415号 不集中组织（领取竞争性谈判文件时可分别现场踏勘） |
| 12 | 书面疑问材料 | 2025年7月2日16时前/ email: qin.xianwei@coscoshipping.com |
| 13 | 答疑回复 | 政民路415号3号楼103室 2025年7月4日下午16 时 |
| 14 | 递交报价文件地点 及截止时间 | 政民路415号3号楼103室 2025年7月8日下午13:30时-下午17:00时 |
| 15 | 报价形式 | 综合单价固定，其他一切措施费（含安全文明施工）闭口包干，工程量按实结算 |
| 16 | 选定施工单位 | 合理最低价法 |
| 15 | 响应有效期 | 报价截止日期之后的50个日历天内有效 |
| 16 | 响应保证金 | / |
| 17 | 响应文件份数 | “正本”壹份、“副本”贰份，含电子版1份 |

一、总　则

1.   概述

1.1、本竞争性谈判文件是建设单位在施工采购过程中的规范性文件，是各响应单位编制响应文件的依据，也是建设单位与施工单位签订项目施工合同的依据，并将作为项目施工合同的附件之一，与施工合同具有同等的法律效力。

1.2、本项目采用竞争性谈判的方式，择优选定项目施工单位。

1.3、项目建设单位：上海远洋运输有限公司船舶供应公司

1.4、项目作业场地：上海市政民路415号

1.4.1、施工单位进场后，不能在施工现场搭设临时宿舍、食堂等临时设施，住宿由施工单位自行解决。

1.4.2、各响应单位应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场，并在竞争性谈判文件中考虑可能影响报价的一切因素，将其计算在工程量清单报价的措施费、综合单价中，确定施工单位后不得以不完全了解现场和已完工程及周边等情况为理由，延长竣工期限或提出其它经济补偿的要求。

1.5、项目承包范围的说明

1.5.1依据竞争性谈判文件、工程量清单。

1.6、项目承包方式

1.6.1、本项目的承包方式按本竞争性谈判文件规定的承包范围包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的项目总承包方式。

1.6.2、施工单位不得将项目转包，如发现转包，建设单位有权终止合同，由此而造成的直接及间接经济损失，由施工单位负责赔偿。

1.6.3、本项目所有项目材料、制品均由施工单位负责采购，所购材料应具有产品合格证、质量保证书，电器产品应附国家“3C”证书，消防产品应为“中国消防产品信息网”产品名录中的品牌产品，所报建材的防火等级必须满足消防规范。

1.7、工期要求和规定

1.7.1、建设单位要求本项目在50个日历天内完成。各报价单位可根据各自的优势自行测算其施工工期，并做出有依据的施工总进度计划表，一旦选定即为合同工期。

2.   项目管理要求

2.1、本项目通过竞争性谈判选定施工单位后，由建设单位与选定施工单位签订项目施工合同，施工项目一律不得转包，否则一经查实，建设单位有权取消选定施工单位的承包资格，并由选定施工单位承担由此引起的一切后果。

2.2、施工单位应严格按照已确认的施工方案组织施工，并无条件地接受建设单位对安装进度、造价、质量、安全及文明施工的监督管理。

2.3、参加竞争性谈判的单位在报价文件中承诺委派的本施工项目经理及相应的专业技术、管理人员未经建设单位同意，不得任意调换和撤离。同时必须按时参加设备安装过程中的所有例行会议。

2.4、工程质量以国家或行业质量检验标准一次性验收合格

2.5、文明施工

2.5.1、施工单位在项目施工期间，须严格执行上海市政府发布的《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，并办理相关手续，由于管理不善引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由选定施工单位自行承担，且建设单位保留缓付项目款的权利；本项目施工期间由选定施工单位充分根据现场状况制定施工方案，确保基地内其它管线安全，否则由此造成的一切后果由选定施工单位负责。

2.5.2、施工单位在本项目施工期间，必须遵守中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013和《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011的有关规定，确实保证安全设备安装施工措施的落实。

2.5.3、在项目施工期间，施工单位应根据实际情况，配有足够安全施工和监督人员，以确保安装地安全和已完工程的完好。

2.6、按照要求，本项目接受有关部门的廉洁监督，施工单位和建设单位及相关单位之间必须签订廉洁协议书。

3.   资质与合格条件的要求

3.1、为履行本项目施工合同的要求，参加竞争性谈判的单位须具有有效期内的各省市建设和管理委员会核发《建筑业企业资质证书》建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上；

3.2、参加竞争性谈判报价的单位必须具有独立法人资格；

3.3、为具有被授予合同的资格，参加竞争性谈判单位应提供令建设单位满意的资格文件，以证明其符合报价合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的报价文件中应包括下列资料（不限于）：

3.3.1、有关确立竞争性谈判单位法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书、安全生产许可证及法人授权委托书、诚信手册等）。

3.3.2、提供完成本合同拟采用的主要施工材料情况。

3.3.3、具备有效期内的住房城乡建设主管部门核发的建筑施工企业主要负责人（A类）、项目负责人（B类）【此处B类持证人员须为本项目的项目负责人】和专职安全生产管理人员（C类）安全生产考核合格证。

4.竞争性谈判程序和日程安排

4.1、领取竞争性谈判文件

时　间：2025年6月27日下午13:30时-下午17:00时

地　点：杨浦区政民路415号3号楼103室

联系人: 秦显微、李小普

电　话：13818338817、13764226628

4.2、踏勘现场

不集中组织（领取竞争性谈判文件时可分别现场踏勘）

集合地点：上海市政民路415号

4.2.1、竞争性谈判单位可以对项目施工现场和周围环境进行勘察，以获取须竞争性谈判单位自己负责的有关编制竞争性谈判文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由竞争性谈判单位自己承担。

4.2.2、建设单位向竞争性谈判单位提供的有关施工现场的资料和数据，是建设单位现有的能供报价单位利用的资料。建设单位对竞争性谈判单位由此而做出的理论、理解和结论概不负责。

4.3、书面疑问

各响应单位在2025年7月2日16:00时前，以书面或邮件形式返回竞争性谈判文件中需澄清的以及踏勘现场后情况不明之处的问题，发送电子邮件至email: qin.xianwei@coscoshipping.com。在答疑会上，仅限于对各竞争性谈判单位提交的正式书面材料上的问题进行澄清，除此之外，竞争性谈判文件将被视作已理解、无疑问。

联系人：秦显微、李小普

email: qin.xianwei@coscoshipping.com；

li.xiaopu@coscoshipping.com

4.4、答疑回复

时 间：2025年7月4日16:00时前

4.5、递交响应文件

时 间：2025年7月8日下午13：00时前

地 点：杨浦区政民路415号3号楼103室

联系人: 秦显微、李小普

电　话：13818338817、13764226628

4.6、开启和评审

上述竞争性谈判程序和日程安排若有变化将另行书面通知。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的组成

5.1、本谈判文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充通知和第12条所述的报价文件及补充资料（答疑会纪要）。

竞争性谈判文件包括下列内容：响应须知、相关要求、图纸、主材品牌要求、谈判办法、工程量清单等。

5.2、参加竞争性谈判的单位应认真审阅竞争性谈判文件中所有的响应须知、技术规范及图纸等。如果响应文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由响应单位自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

6.   竞争性谈判文件的解释

6.1、参加竞争性谈判单位在收到竞争性谈判文件后，若有问题需要澄清，应在规定期限前以书面形式（包括邮件等，下同）向建设单位提出，建设单位将在答疑会上予以解答并将答复以书面形式发给所有获得竞争性谈判文件的单位。

7.   竞争性谈判文件的修改

7.1、在响应截止期 2日之前，建设单位都可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判文件，同时明确是否延长响应截止时间。

7.2、补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判文件的竞争性谈判单位，补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分，具有同等效力，对竞争性谈判单位起约束作用。

三、响应说明

8.   报价的依据及说明

8.1、本项目计价模式采用建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013国家标准，各参加谈判的单位应根据“计价规范”的有关规定格式及按工程量清单进行报价，且回复时应提供能给专业造价工程师打开的工程量清单报价电子光盘。

8.1.1、参加谈判的单位应按照建设单位提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价，确认后不再调整。如参加谈判的单位在报价时发现工程量清单中存在漏项或项目特征描述中存在描述不清的情况，应在答疑时提出，否则视为让利，结算时不予计取。

8.1.2、报价总价包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单及税金项目清单报价之和。

8.1.3、参加谈判的单位必须严格按照竞争性谈判文件提供的分部分项工程量清单中的工程量报价，如果在报价中有变更工程量清单的，将按最不利于报价单位的方式处理。

8.1.4、本项目报价单价应包括施工设备、劳务、材料、安装、管理、利润、维护、缺限修复、质检、保险、政策性规定及合同明示或暗示的所有风险（包括有经验的承包商所能够预测的一切风险）和责任等各项应有费用，一旦确认，所报综合单价不予调整。

8.1.5、措施项目清单在本合同中是一项固定的费用，响应单位可根据本项目的特点、现场情况、竞争性谈判文件提出的各项要求等自行投报所需计取的费用，一经确定，无论实物工程量是否变化，报价是否遗漏，该费用视作已包含确定施工单位完成本项目所需的全部措施费，包干使用，不作调整。

8.1.6、本项目在实施过程中，不能影响采购方的正常安全生产，请在措施费中作相应的考虑。

8.2、对措施项目报价的控制条款

8.2.1、本项目措施项目是指为完成本项目施工，包括对施工场地内原有建筑物、构筑物、场地、绿化、设备等的保护和恢复，需发生相关费用的，可在措施费项目中列明，确定后包干使用。

8.2.2、措施费包括通用项目费、专业工程措施费。主要包括安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆、垂直运输机械使用费、已完工程及设备保护等。

响应单位填报的措施项目，不仅限于建设单位提供的项目内容。还应根据现场实际情况和针对本项目特点编制的施工组织设计作必要的补充。对于拆除工程，拆除物料大楼屋面隔热板面积约1050m²，铲除物料大楼、食品大楼屋面防水卷材面积约2200m²以及垃圾外运，响应单位可根据现场踏勘，自行测算工程量以及所需费用，并在整体措施费用中竞争自报，一旦确定，闭口包干，不再调整。

8.2.3、响应单位充分考虑现场的实际，为保证项目的安全和工期（若需）搭设脚手架，内、外墙脚手架以项为单位计价计入措施费，不作调整。

8.2.4、本项目由部分土建拆除、修补项目，请参加竞争性谈判的单位现场踏勘时，了解现场实际情况，估价所需费用，以项计入工程量清单中。

8.3、本项目需拆除的材料，施工单位拆除后堆放至指定地点，由施工单位负责清运。

四、响应文件的编制

9. 响应文件的语言

响应文件及响应单位与建设单位之间与响应有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 响应文件的组成

10.1、响应文件编制（不限于）：

10.1.1、响应文件总说明

10.1.2、施工方案

10.1.3、保证安全、文明生产的技术措施

10.1.4、保证质量的技术措施

10.1.5、其他需采取的技术措施

10.1.6、施工进度计划

10.1.7、各种需用计划

10.1.8、其他资料（企业经营情况、企业三证或三证合一的证件、注册建造师注册证书、各类奖励处罚等）

10.1.9、响应承诺书

10.1.10、项目经理概况

10.1.11、主要施工人员情况表

10.1.12、财务状况、经营业绩

10.1.13、施工报价情况汇总表

10.1.14、响应文件综合说明

10.1.15、报价编制说明

10.1.16、根据竞争性谈判文件和现场踏勘情况编制的工程量清单报价书。

10.2.1、响应文件按上述要求编制，如有需要说明的其他事项，一律写入“响应文件综合说明”及“报价编制说明”中。

10.2.2、报价情况汇总表必须盖报价单位公章及法定代表人印章。

10.2.3、整体措施费报价不受工程量清单变化、总造价变动的影响，结算时不作调整。

10.3、为便于建设单位工程档案管理，响应文件封面不得使用硬封面包装，纸张统一使用A3、A4规格。

10.4、响应文件在响应截止日期之后的50个日历天内有效。

在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，建设单位可以书面形式向响应单位提出延长响应有效期的要求。

11.  响应保证金

本项目不设响应保证金。

12.  响应文件的份数和签署

12.1、响应单位按本须知的规定，编制壹份响应文件“正本”和贰份“副本”，如有不一致之处，以正本为准，响应的电子文件（广联达的软件版和excel版）与书面文件应当一致，当出现不一致的情况，按最不利于该报价单位的原则处理。

12.2、响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由响应单位加盖单位公章和法定代表人印鉴。

12.3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据建设单位的指示进行的，或者是响应单位造成的必须修改的错误，修改处加盖校正印鉴。

五、响应文件的递交

13.　 响应文件的密封与标志

13.1、响应单位应将报价文件装订成册，统一密封包装，并在骑缝处加盖响应单位公章及法定代表人印章。

13.2、包封应写明竞争性谈判单位名称、项目名称及响应单位的名称。

14.　 响应文件的递交

14.1、响应单位应按本须知规定的日期和时间之前将响应文件递交至所规定的地点。

15.  响应文件的补充、修改与撤回

15.1、响应单位可以在递交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以书面形式向建设单位递交补充、修改、替换或撤回其报价文件的通知。

15.2、响应单位的补充、修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

15.3、在响应截止时间与响应有效期终止日之前的这段时间内，响应单位不能补充、修改、替换或撤回其响应文件。响应单位补充、修改、替换报价文件的，建设单位将不予接受。

16.  响应费用

响应单位应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。

17.  响应文件的无效

响应文件有下列情况之一的，建设单位不予受理；

17.1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

17.2、未按响应文件要求密封的；

17.3、未携带法人代表身份证明或法人授权委托书或法人委托人本人身份证的。

六、响应文件开启

18. 开启

18.1、开启准备

18.1.1、响应单位代表出席开标会需提交的材料见报价单位须知前附表。

18.1.2、开标前，根据响应单位须知前附表规定，由响应单位代表对响应文件密封情况和完整性等是否符合竞争性谈判文件要求进行检查。

19. 拒绝接收

报价单位有下列情形之一的，建设单位应当拒绝接收：

19.1、响应文件逾期送达或者未送达指定地点的；

19.2、响应文件未按照竞争性谈判文件要求密封的；

19.3、响应单位未按报价单位须知前附表要求提交材料的或提交材料不完整的（附注内容除外）；

20. 开启程序

20.1、建设单位在响应单位须知前附表规定的报价截止时间(开启时间)和开启地点开启。开启由建设单位主持，按下列主要程序进行：

（1）开标按照先投先开的原则进行，先响应的单位进场；

（2）由响应单位检查自己响应文件的密封情况；

（3）建设单位的纪检人员同时检查响应文件的密封情况；

（4）查看响应单位委托人的资格情况；

（5）响应单位人员唱价，建设单位记录人员记录汇总表；

（6）该单位的响应单位人员退出，下一个响应单位进场唱价（按以上程序重复），直至响应单位全部唱价结束；

（7）参与开标的建设单位人员及谈判小组人员在记录汇总表上签字确认；

（8）开启结束。

七、谈判

21.  谈判小组

21.1、谈判由建设单位依法组建的谈判小组负责。谈判小组组成见报价单位须知前附表。建设单位的谈判代表需从事相关专业领域工作，熟悉有关竞争性谈判相关规定，且不得存在与竞争性业务相关的不良诚信记录或违法违规的行为记录。

21.2、谈判小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）响应单位或响应单位主要负责人的近亲属；

（2）与响应单位有经济利益关系，可能对报价公正评审产生影响的；

22.  谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

谈判评审

23.1、本项目评价方法为最低评价法，谈判小组5人。

23.2、若需响应单位进入谈判现场答辩的，响应单位应根据规定的要求，安排相关人员准时参加谈判现场答辩。

23.3、响应文件的澄清、说明和补正：

（1）在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求响应单位对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、说明和补正。谈判小组不接受响应单位主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应单位澄清、说明或补正属于响应文件的组成部分。

（3）谈判小组对响应单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应单位进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

23.4、在符合各项技术标准及主要考量因素的前提条件下，谈判小组要求响应单位在规定时间内按谈判锁定的技术和商务方案，以密封方式提交最后报价，最终报价最低的谈判响应单位确定为成交单位。

23.5、谈判小组负责人在谈判小组中产生，谈判小组完成谈判后，应当向建设单位提出书面谈判报告。谈判小组成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及谈判小组形成的书面谈判报告上签字。

八、授予合同

24.  合同授予标准

建设单位将把合同授予其响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求和按竞争性谈判文件的评审办法规定确定的最终施工单位。

25.  选定通知书

25.1、确定出选定单位后，建设单位将以书面形式通知选定的响应单位其响应被接受。

25.2、成交通知书将成为合同的组成部分；

25.3、建设单位还会及时将未选定的结果通知其他响应单位。

26.  合同协议书的签署

26.1、成交单位按成交通知书中规定的日期，时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行合同签订。

26.2、如成交单位未按本须知24条或25.1条的规定执行，建设单位将有充分的理由废除。在此情况下，可将合同授予依照本竞争性谈判文件规定的条件从其余响应单位中重新确定的最终施工单位，或者重新组织竞争性谈判。

九、解释权：

本竞争性谈判文件的最终解释权归上海远洋运输有限公司船舶供应公司。

十、合同格式

第一部分  施工合同

发包方(甲方)：上海远洋运输有限公司船舶供应公司

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1．1 工程名称：物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目

1．2 工程地点：上海市杨浦区政民路415号内

1．3 工程内容：物料大楼屋面保温层清理，屋面破损防水层铲除、修补，防水卷材铺设，女儿墙修补裂缝及刷防水；对食品大楼屋面破损防水层铲除、修补，防水卷材铺设，女儿墙修补裂缝及刷防水；保税仓库屋顶刷铁锈转化剂后，屋面刷漆。

1．4 承包方式：包工包料

1．5 工期：本工程自年  月  日计划开工，于年月日计划竣工，工期  天。（具体开工日以签署的开工令为准）

1．6 工程质量：质量达到国家及上海市相关部门规定的合格标准，一次验收合格率100%，并符合各项安全规范的要求。

1．7 工地管理要求：施工现场管理必须按照上海市相关文明工地标准及甲方提出的质量管理要求、环境保护管理要求、安全与文明施工管理要求进行管理，不得发生质量事故、安全事故和环境事故。

1．8 合同价款：            元（含税）人民币大写：

不含税价：万元（增值税：万元）

其中：工程量清单部分计：万元；

措施费：万元（其中：安全保护、文明施工费：万元，其他措施项目费万元。措施费闭口包干，不做调整。）；

第2条  甲方工作

2．1 开工前3天，向乙方提供施工所需的水、电接驳点（接驳费用、使用费用由乙方自行承担），并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2．2 指派      为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2．3 协助乙方保护好周围建筑及装修、设备管线、绿地等不受损坏，相关费用由乙方承担。

2．4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2．5 协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，相应费用由乙方承担。

第3条  乙方工作

3．1 乙方提供施工深化图纸或作法说明、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3．2 指派     为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3．3 对施工现场的质量、进度、安全、环境保护全面负责。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3．4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏。

3．5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3．6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条  关于工期的约定

4．1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

4．2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4．3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并且承担造成甲方延期投产带来的损失。

4．4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5．1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）为质量和验收标准。

5．2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5．3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。未经甲方现场代表的书面许可，乙方不得自行验收。若乙方未经书面许可自行验收的，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，并由乙方承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。

5．4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5．5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5．6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知和全部竣工验收材料后 30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6．1 双方商定本合同价款采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。具体结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单采用综合单价法，工程量按实计算。综合单价为固定单价，是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用；拆除费用、措施费（含安全文明施工）闭口包干；

（2）本工程竞争性谈判文件工程量清单中没有涉及的材料，承办人应该提前至少5天按批价程序要求上报资料，以甲方核准的工程量作为结算依据，价格由甲方聘请的造价咨询单位在结算审计时核定；

（3）现场签证单由乙方按实际发生的工程量以书面形式上报甲方确认，甲方确认的现场签证单作为结算的依据；

（4）经甲方确认并签章的竣工图纸、技术核定单、现场签证单、经批准的施工组织设计和其它有关经济技术资料是编制竣工结算书的依据；

（5）出现变更工程时，报价中已有适用于变更工程的价格，按报价计算；报价中只有类似于变更工程的价格，则参照类似价格计算；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，该综合单价由甲方委托的审计人员在结算审计时全面复核。

6．2 本合同生效后，甲方按本合同的专项条款约定分四次支付工程款，具体按下表约定支付工程款。

| 拨款分 次进行 | 拨款 % | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 次工程款项:合同签订后10个工作日，且乙方提供增值税专用发票后10个工作日内 | 合同价的30%（含安全保护、文明施工费： 万元） |  |
| 第 2 次工程款项：工程竣工且验收合格，乙方提供值税专用发票后10个工作日内 | 付至合同价的80% |  |
| 第 3 次工程款项：竣工结算完成上级指定审价单位的竣工结算审计工作并取得上级审计监督部的内控报告后，乙方提供的增值税专用发票后15个工作日内 | 剩余款项支付以结算审定价为准，付至审定价的97% |  |
| 质保金分1次支付 | 工程审定价格的3% |  |

6．3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方接到乙方提交的完整无误的竣工资料后组织人员进行审查。甲方将聘请造价咨询机构对乙方结算书进行审核，相关收费标准按核减额（核减率5%以上部分）的5%计算，由乙方承担。当乙方不愿支付或拖延支付应由其承担的审价费时，甲方将直接从工程尾款中扣除。

第7条  关于材料供应的约定

7．1 凡由乙方采购的材料、设备按乙方竞争性谈判文件中《主要材料品牌表》中的品牌采购，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8．1 乙方应按施工图纸或作法说明施工，并应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计和施工规范实施。

8．2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8．3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  奖励和违约责任

9．1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元人民币的违约金。

乙方施工质量未达到一次验收合格，支付甲方合同总造价的3%作为处罚。

乙方承诺确保场地清，无渣土垃圾，若未实现承诺，乙方向甲方支付合同总价的0.5%作为处罚。

9．3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9．4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9．5 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9．6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9．7工程档案资料的编制应按甲方的具体要求，乙方认真做好工程档案资料和竣工图的编制工作，确保文件材料的真实性、完整性和准确性。工程竣工后乙方必须及时做好工程施工资料和竣工图、施工照片材料的移交工作，并协助甲方做好建设工程竣工档案的编报工作。本工程竣工验收后30天内，乙方向甲方提交符合要求的工程技术档案资料（二份原件）。

第10条  争议或纠纷处理

10．1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

第11条  其他约定

11．1 本工程防水施工的质量保修期限为五年，自工程竣工验收合格之日起计算。

工程竣工5年保修期满后，乙方提出申请后，工程无质量问题，在45天内免息返还乙方上述质量保修金100％（保修期限和内容详见附件6 ：《房屋建筑工程质量保修书》）。

11．2关于工地现场的“安全生产责任”、“文明施工责任”、“治安、防火责任”、“工程过程中的环境保护的责任”、“施工工地现场环境管理要求”、“相关方环境要求通则”等均由乙方负责管理和落实，同时还需遵守甲方房屋所在地的物业相关规则制定。

第12条  其它

12.1施工期间，乙方应尽可能降低噪声和避免扬尘，并及时清理施工现场的垃圾，保持环境卫生整洁。

12.2乙方应做好施工现场保卫等工作，管理好乙方人员。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线，若造成损失的，乙方照价赔偿。

12.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

12.4所有变更签证乙方均须按要求报甲方签字认可。所有变更，由甲方负责审核、确认现场实际发生的工程量。乙方不得因甲方没有批价等原因不施工或延误工期，若工期延误甲方将按相关条款对乙方进行处罚。

12.5乙方无条件接受甲方对安全、防火、施工时间段等一切的管理。

12.6乙方负责采购的工程材料、制品应具有产品合格证、质量保证书，电器产品应附国家“3C”证书，材料进场前需向甲方提供封样产品。如乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。乙方供应的材料经甲方根据封样产品验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，费用由乙方负责。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用。若已使用，甲方有权提出更换，损失费用由乙方负责。

12.7垃圾清运，乙方在施工期间应自费将施工过程中产生的垃圾清运至甲方指定的项目现场内的地点，在当地物业规定时间内由乙方负责运出小区，以保证施工现场的清洁。

第13条  出口管制及制裁合规条款

兹确认并同意如下条款：

13.1、双方保证并承诺：在履行本协议过程中，遵守所有可适用的司法辖区的经济及贸易制裁、金融制裁、对外贸易管制、出口及再出口管制法律、法规、规定、要求及类似法律、法规，包括但不限于联合国、中国、欧盟、美国以及其他适用的本协议履行地的相关规定（以下统称“出口及制裁法规”）。

13.2、双方保证并承诺签署本协议之日：

任何一方、其董事、高级管理人员、任何代表其或由其代表履行本协议项下义务或行使本协议项下权利的实体或个人（实体或个人以下统称“人士”）、任何一方指定的接受本协议项下义务履行的第三方人士均不是联合国、中国、欧盟、美国以及其他司法辖区现行有效的任何出口限制或制裁清单中的人士，或根据可适用的出口及制裁法规，由被列于出口限制或制裁清单中的人士拥有50%及以上权益而自动受到制裁的人士或代表被列于出口限制或制裁清单中的人士行事的人士。（以下统称“受限方”）

任何受限方在本协议项下不享有任何利益或财产权益，不参与任何与本协议有关的事项，不会就本协议的履行获得任何其他金融或经济利益。

13.3、除非出口及制裁法规允许，任何一方均不会将本协议项下获得的物品、技术、服务或资金（如有）用于资助、协助、支持受限方（或与受限方相关）的活动或业务、受制裁的交易（或与受制裁的交易相关的）行为或业务，或以任何其他形式违反出口及制裁法规。

13.4、乙方同意在中远海运集运要求时，提供材料、信息、保证或声明证明、保证其提供的服务符合适用出口及制裁法规。

13.5、乙方、其代表、其他相关方一旦成为受限方，中远海运集运有权随时通过书面通知终止本协议或终止履行本协议项下义务。

13.6、若任何本协议项下义务的履行被任何适用出口及制裁法规禁止，或将使履行义务一方面临被制裁风险，各方均可免于履行该等义务。在此情况下，该等义务履行方(以下称“受影响方”)应在合理时间内尽快就受影响的义务向另一方发出书面通知。通知一经发出，在不承担任何责任(包括但不限于任何违约损害赔偿、罚款、成本、费用和开支)的情况下，受影响方有权：

（1）立即中止受影响义务的履行(无论是付款或其他履行)，直至该义务不再受影响为止；及/或

（2）终止该受影响义务的履行，如果合同到期时该义务仍被禁止履行，或有合理理由预期至合同到期该义务仍被禁止履行，或履行义务仍面临被制裁风险，但对已经交付货物或已经提供服务的付款义务除外。受影响的付款义务应继续暂停直至付款义务不再受影响，该暂停的付款义务不影响未付款项的利息计算。

13.7、双方同意，若任何一方(以下简称“变更方”) 在本出口及制裁合规条款 (以下简称“本合规条款”) 下的陈述、保证、信息不再准确或完整，变更方应立即通知另一方,并提供一份相关情况变更的详细报告。

13.8、任何一方（以下简称“违约方”）有以下情形之一，另一方（以下简称“守约方”）有权立即通过书面通知终止本协议：违反本合规条款、未就本合规条款下陈述、保证或信息的变更情况通知守约方或未提供信息证明其遵守本合规条款。以上情形均视为对本协议的根本违约。

13.9、违约方同意赔偿守约方因违约方违反本合规条款而遭受或产生的任何罚款、索赔、损失、损害赔偿、成本(包括法律费用)、开支和责任。

第14条  附则

14．1 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方执两份，乙方执两份。合同经双方签署后生效。

14．2 本合同履行完成后自动终止。

14．3 本合同工程结算款项所依据的资料，包括本合同相关条款及如下资料：

（1）竞争性谈判文件

（2）施工图纸或作法说明

（3）工程项目一览表

（4）工程预算书

（5）其他约定

14．4 本合同如有未尽事宜，双方在以后的补充协议中体现。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（1）合同附件1：《安全生产责任协议书》

（2）合同附件2：《文明施工责任协议书》

（3）合同附件3：《治安、防火责任协议》

（4）合同附件4：《廉洁协议》

（5）合同附件5：《质保期维修承诺书》

（6）合同附件6 ：《房屋建筑工程质量保修书》

甲方：                          乙方：

(盖章)                                  (盖章)

法定代表人：                    法定代表人：

单位地址：                      单位地址：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

邮政编码：                      邮政编码：

开户银行：                      开户银行：

户名：                          户名；

帐号：                          帐号：

年  月   日                        年  月  日

## 合同附件1：

## 安全生产责任协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发承包双方共同协商，一致同意如下条款：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚人民币500～5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚人民币1万～5万元不等。

四、凡工地内发生生产事故或人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部发布行业标准《建筑施工安全检查标准》(编号JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据住房和城乡建设部2008年91号文件要求配置专职安全管理人员。即专业承包单位应当配置至少1名项目专职安全生产管理人员；施工人员为50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发承包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲、乙双方工程合同的附件，在工程施工合同签约后生效，与工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代表人：                      或委托代表人：

年    月       日                年     月     日

## 合同附件2：

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、 乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

4、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、建筑垃圾等做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

5、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

三、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生及疫情防控工作，结合上海市住建委出台的《关于进一步统筹推进建筑工地疫情防控和复工复产工作的通知》建立完善有关规章制度，落实责任制。

四、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权以乙方责任违约，对乙方每次处罚500~5000元不等，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对乙方每次处罚1万~5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

五、因乙方违反文明施工及疫情防控管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲、乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代表人：                    或委托代表人：

年   月   日                          年   月   日

## 合同附件3：

## 治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安综合治理条例》之规定，经甲、乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、甲方的权利和义务

1．甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对书面交于乙方，明确要求、落实责任、加强指导。

2．甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理（500～1000元人民币／次）。

4．乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格控甲方进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体住房内违章男女混居的。

(4)违反用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但甲方可按其造成的后果和影响对乙方进行2000~50000元人民币的一次性责任违约经济处理。

6．甲方对乙方的责任违约经济处理，由甲方开具书面通知单给乙方认可。处理款从乙方工程价款中直接扣除。

二、乙方的权利和义务

1．乙方在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报甲方备案。

2．乙方在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实甲方制定的要求，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．乙方的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受公安部门和甲方的业务指导、督促、检查。对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，乙方应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成（包括对甲方）的损失，由乙方承担。

5．乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现甲方工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方或有关机关检举揭发，要求处理。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                             法定代表人：

或委托代表人：                           或委托代表人：

年   月   日                         年   月   日

## 合同附件4：

## 廉洁协议

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、发承包双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方本工程合同总造价 l％～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的全部非法所得应无条件地支付给甲方单位，作为对甲方单位损失的赔偿款。

十三、本廉洁协议作为“物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目”工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方：                              乙方：

（公章）                                 （公章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代表人：                       或委托代表人：

签约日期：    年   月   日           签约日期：     年   月   日

## 合同附件5：

## 质保期维修承诺书

上海远洋运输有限公司船舶供应公司：

为了保证工程质量，确保有序、正常的开展各项工作，对一旦发生工程质量问题时，能得到及时、有效地纠正，我司特向贵司作如下承诺：

严格遵守国家制定有关的各工程质量保修条例的规定。

明确我司施工工程质量维修负责人，并把此负责人的联络方式书面告知上海远洋运输有限公司船舶供应公司（以下简称“供应公司”），并保证每天24小时都能通过二种方式联系到。

当我司接到“供应公司”的维修通知时，保证及时赶到现场进行察看，并确定维修方案，尽快实施维修。其中，对于紧急抢修项目，我司保证在接到维修通知后3小时内组织人力物力到现场进行抢修并提出具体的可行性方案；对于一般修理任务通知，我司保证在接到维修通知后3天内组织人员到现场进行查看、修理并提出具体的可行性方案。

我司每次对由于施工质量所产生的问题进行维修后，保证提供《维修工程竣工验收单》，经业主或物业单位对维修工程查验合格并在《维修工程竣工验收单》上签字盖章后，交贵司审批。

由于我司原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次修复的，贵司有权要求我司相应延长质量保修期，该项工程或工程设备的质量保修期在经贵司工程师验收合格之日起按合同约定的上述最低保修期重新开始计时。

当我司发生下列情况之一，同意贵司委托其他施工单位进行维修，所发生的费用无需我司审核直接在我司的质保金中列支：

一、接到“供应公司”的紧急抢修项目的通知时，不能保证在3小时内组织人力物力到现场进行抢修；

二、当我司接到“供应公司”的一般修理任务通知后，不能保证在3天内组织人员到现场进行查看、修理的；

三、我司对同一个问题维修三次，仍没有修好，或遭到业主或物业公司拒绝在《维修工程竣工验收单》签字盖章，并有合理原因的（其合理与否由贵司判定）；

四、因我司提供的维修人员清单上的信息发生变化，没有及时与贵司沟通而导致贵司在发生质量事故后24小时内无法与我司维修人员取得联系的。

我司工程维修负责人姓名：

联络电话：

承诺单位签字盖章：

日期：    年   月    日

## 合同附件6：

## 房屋建筑工程质量保修书

发包方（全称）：上海远洋运输有限公司船舶供应公司

承包方（全称）：

发包方和承包方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括改建工程中涉及的屋面防水工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程所有项目的质量保修期5年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修金为工程审定结算价的3%，工程竣工5年保修期满后，工程无质量问题，在45天内免息返还乙方上述质量保修金100％。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包方、承包方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

承包方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

第二章  文件格式

附件一：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：          职务：

系                      的法定代表人。为上海远洋运输有限公司船舶供应公司“物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶”施工项目，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

报价单位：（盖章）

日期：     年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的

（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加上海远洋运输有限公司船舶供应公司的物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目的竞争性谈判活动。代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：           年龄：

单位：               部门：           职务：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年    月    日

说明：上述法定代表人资格证明书和授权委托书只需一份，不必封在报价文件内，但在开启前必须提交。

附件二:

报价情况汇总表

项目地址:

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 总造价 （万元） | 其 中 |  |  |  | 施工 日历天 | 自报 质量 | 备注 |
|  |  | 项目措施费(万元) |  | 暂列金 （万元） | 税金 （万元） |  |  |  |
|  |  | 合计 | 其中：安全保护、文明施工措施费用 （万元） |  |  |  |  |  |
| 项目总价为：大写： 万元人民币 主要说明: 1、注册建造师姓名： ，身份证号 ，手机号 ；资格等级 。 2、对竞争性谈判文件中提出的施工质量、工期、安全文明施工以及渣土、噪音等要求及经济保证措施的响应与否的承诺或说明: 单位:(盖章) 法人代表: 2025年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三:

项目经理简况

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 项目经理等级 |  |  |  |  |  | 项目经理证书编号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工程日期 |  |  |  | 工程质量 |

附件四:

主要管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件五:

保证书

根据上级有关规定，严禁拖欠民工工资，我公司表示坚决拥护和赞同。我单位有机会参加供应公司物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目的报价，如有幸实施该项目，我单位保证按上级的要求，决不拖欠民工工资，为维护社会的稳定和安宁，做出自己应有的贡献。否则，如有违反上述保证，一切责任愿意自己承担。

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：在承接的工程项目过程中，严格遵守有关法律法规要求，不超越资质范围承接任务，不违法分包。保证每份施工合同按市场规定做好备案工作，为每个外来从业人员签订用工合同并缴纳社会综合保险费。

上述承诺愿接受建设行政管理部门的监管，如有弄虚作假及违法违规行为，本企业承担相应处罚。

响应单位（盖章）

法人代表（签字或盖章）

年      月       日

附件六:

响  应 承 诺 书

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加供应公司物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目的报价。

- 不提供有违真实的材料。

- 不与建设单位或其他报价单位串通报价，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

- 不向建设单位或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

- 不以他人名义报价或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

- 不在报价中哄抬价格或恶意压价。

- 不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

- 遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

- 加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

- 按照竞争性谈判文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

- 保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

- 本公司若违反本报价承诺，愿承担相应的法律责任。

- 其他承诺：

响应单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

拟任项目负责人（签名、盖执业章）：

拟任项目负责人手机：

年      月     日

第三章  主材品牌

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水材料 |  |  |
| 2 | 铁锈转化剂 |  |  |
| 3 | 油漆 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

第四章 相关技术要求

一、图纸中的设计说明。

二、上述设计说明中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程、规范。

三、其它与本项目相关的现行技术规范（规程）及工程验收规范。

第五章 响应文件

甲方：

1、根据已收到的物料大楼、食品大楼、保税仓库屋顶维修项目的竞争性谈判文件，我单位经考察现场和研究上述项目竞争性谈判文件的响应须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币               元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述项目的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在     年     月     日开工，     年     月     日竣工，即         天（日历日）内竣工并移交整个项目。

3、我方同意所递交的响应文件在“响应须知”第11条规定的响应有效期内有效，在此期间内我方的响应有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我们明白发包方不会解释选择否决任何报价的原因与理由。

6、我们确认本响应文件已考虑发包方已向我方发出的关于竞争性谈判文件的修改通知。

报价单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：       年     月    日

- 响应文件

1、响应承诺书及响应保证书；

2、响应文件编制的综合说明；

3、报价情况汇总表

4、报价编制说明、报价书及报价分析表、主要材料报价清单(书面报价文件)；

5、项目经理及主要施工管理人员名单及简况、用工计划表（用工计划表中必须注明外来人员用工数量）；

6、企业主要业绩、获奖证明文件

7、施工管理及组织措施。包括组织机构图，岗位设置及岗位职责，施工管理体系，对建设单位指定的分包人的管理措施，现场施工协调管理措施，与设计协调管理措施等。

8、施工总进度计划及进度保证措施。施工总进度计划应包括本项目施工范围内的所有单位工程、施工进度总体安排以及各主要单位工程施工进度计划安排，主要劳动力、材料、施工机械进场计划以及保证进度措施等。用工计划表

9、本项目的质量保证措施。包括施工质量管理体系，承诺达到质量标准及相关奖惩经济措施及技术措施，质量通病防治措施以及冬、雨、台风季节拟采取的措施，新材料、新技术、新工艺等的应用，成品保护措施等。

10、各分部分项工程、特别是关键工序的施工方案。

11、安全文明施工保证措施。包括安全文明施工目标，组织管理体系，专职人员岗位职责，对施工现场污水、噪音、粉尘、渣土、垃圾处理措施。施工安全保护措施，不可预见事件的应急措施等。

12、深化图纸。

13、响应单位认为应补充的其他材料。

14、施工平面布置图。

15、响应的电子文件（包括计价文件及组价文件）

第六章 工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沪200102004001 | 拆除物料大楼屋面隔热板 | 1.保护层种类:原屋面保温隔热板 2.保护层厚度:5cm | 1.拆除保护层 2.控制扬尘 3.旧料整理 | 项 | 1 |
| 2 | 沪200102003001 | 铲除屋面防水卷材 | 1.防水材料种类:原屋面防水卷材 | 1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理 | 项 | 1 |
| 3 | 20B001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:响应单位根据自身情况综合考虑，建筑垃圾处理并符合上海市相关部门要求 | 1.余方点装料运输至弃置点 2.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 4 | 沪200702001002 | 屋面、女儿墙卷材防水层 | 1.卷材品种、规格、层数:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 | 1.基层处理（补裂缝） 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输 | m2 | 2400 |
| 5 | 沪200702002001 | 女儿墙补裂缝及刷防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm、2遍 | 1.基层处理（补裂缝） 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.材料运输 | m2 | 400 |
| 6 | 沪201303001001 | 屋面彩钢瓦防锈、喷漆 | 1.表面处理要求:清理基层 2.防锈处理要求:表面防锈 3.油漆品种、遍数:刷防锈漆一遍水性金属面漆两遍 | 1.基层处理 2.刷铁锈转化漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 977 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

| 投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额（元） |  | 其中：材料暂估价（元） |  |
| 一 | 本体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 单体工程分部分项工程费汇总 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 增值税 |

说明：

1、工程量清单应与响应须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

2、工程量清单所列的工程量作为报价的共同基础。

3、工程量清单中的第一项均需填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目的费用，应视为包括在工程量清单的其它单价或合价之中。

4、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量的每一项的单价和合价时应参考报价须知和合同文件的有关条款。

5、所有报价应以人民币表示。

6、工程量清单表（见电子版）。

第七章 图纸

另附（见电子版）